}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Matias Torres, Bastian Sepulveda, Diego Simón |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingenieria En Informatica |
| Sede | Duoc UC Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | CitaJusta — Plataforma inteligente para recuperar citas canceladas y optimizar listas de espera. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería de software, desarrollo de aplicaciones, gestión de información, automatización de procesos y optimización de servicios basados en agenda. |
| Competencias | Competencias vinculadas al desarrollo e integracion de soluciones se software, diseño web y de escritorio, gestión de bases de datos, seguridad, automatización de procesos, control de acceso y gestión de proyectos |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | CitaJusta busca solucionar la pérdida de cupos provocada por cancelaciones e inasistencias, conectando automáticamente estos cupos con usuarios que esperan una cita. La problemática se presenta en organizaciones que utilizan sistemas de reserva y lista de espera. Impacta tanto a usuarios como a instituciones, reduciendo oportunidades de atención y aumentando el trabajo administrativo. El proyecto aporta valor mediante la automatización de la reasignación, optimizando el uso de los cupos y aplicando conocimientos de Ingeniería en Informática como desarrollo de Software, Bases de Datos, Seguridad y Automatización. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | CitaJusta busca optimizar la gestión de citas mediante una plataforma web y de escritorio que permite reservar horas y administrar listas de esperas. Ante una cancelación, el sistema identificará usuarios compatibles y les ofrecerá automáticamente el cupo disponible, aplicando reglas de priorización y registrando el proceso. De esta forma, se busca reducir la pérdida de horas y mejorar el acceso a las citas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | CitaJusta se relaciona directamente con el perfil de egreso de ingeniería en informática, ya que se requiere diseñar y desarrollar una solución tecnológica para resolver una problemática real de gestión de citas. El proyecto permite aplicar competencias de desarrollo de software, bases de datos, seguridad, automatización y gestión de información, necesarias para construir una plataforma funcional, segura y eficiente. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto CitaJusta se relaciona con el interés por el desarrollo de soluciones tecnológicas y la creación de sistemas que resuelvan problemas reales. Su desarrollo nos permitirá fortalecer conocimiento en programación, bases de datos, automatización e ingeniería de software, contribuyendo al crecimiento personal y a la experiencia práctica en el área de ingeniería en informática. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar durante el semestre y dentro de las horas asignadas a la asignatura, utilizando los conocimientos y herramientas disponibles para el equipo. Se requerirán herramientas de programación, base de datos, servicios necesarios para implementar la plataforma, IA como apoyo y nuestro equipo como equipo de desarrollo. Como facilitadores se considera la división de tareas y el trabajo colaborativo del equipo. Las principales dificultades podrían ser la complejidad técnica y la disponibilidad de tiempo, las cuales se abordan mediante una planificación por etapas, distribución de responsabilidades y priorización de funcionalidades. Entre los factores externos y restricciones que deben considerarse se encuentra el cumplimiento de la normativa chilena sobre protección de datos personales. CitaJusta gestionará información asociada a usuarios, citas, instituciones, profesionales, listas de espera y procesos de reasignación, por lo que el proyecto deberá contemplar principios de seguridad, minimización de datos, control de acceso, confidencialidad y trazabilidad. Se considerará la Ley N.º 19.628 actualmente vigente y, de manera anticipada, los principios y obligaciones establecidos por la Ley N.º 21.719, cuya entrada en vigencia está prevista para el 1 de diciembre de 2026. Asimismo, CitaJusta no contempla almacenar fichas clínicas, diagnósticos ni antecedentes médicos en su MVP, limitándose a la gestión administrativa de citas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma tecnológica que permita optimizar la gestión de citas mediante la recuperación automática de cupos liberados y su reasignación a usuarios de una lista de espera. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar una plataforma web y de escritorio para la gestión de usuarios, citas, agendas y listas de espera. - Implementar un sistema de detección de cancelaciones y recuperaciones de cupos disponibles - Desarrollar un mecanismo de priorización que permita identificar usuarios compatibles de la lista de espera. - Implementar un sistema de ofertas de citas que permita aceptar, rechazar o expirar una oportunidad de atención. - Integrar mecanismos de seguridad, control de acceso y trazabilidad de las operaciones. - Validar el funcionamiento de la solución mediante pruebas del flujo completo de reserva, cancelación y reasignación. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto de CitaJusta se desarrollará utilizando la Metodología Ágil Scrum, organizando el trabajo en iteraciones o sprint para desarrollar y validar progresivamente las funcionalidades. El proceso considerara la planificación de tareas, desarrollo, reuniones de seguimiento, revisión de resultados y ajustes según las necesidades del proyecto. Las actividades serán distribuidas entre los integrantes del equipo, asi manteniendo responsabilidades definidas y trabajo colaborativo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Diseño y Planificación del proyecto | Documentación inicial del proyecto, incluyendo requisitos, Product Backlog, planificación y diseño de la solución | Permite evidenciar la definición y planificación de CitaJusta antes de su implementación. |
| Avance | Prototipo Funcional | Prototipo de las principales interfaces y flujo de reserva, lista de espera y gestión de citas. | Permite visualizar y validar progresivamente la solución propuesta. |
| Avance | Implementación de funcionalidades | Desarrollo progresivo de los módulos principales de CitaJusta y del motor de reasignación. | Evidencia el avance técnico y la aplicación de los conocimientos de Ingeniería en Informática. |
| Final | Sistema Funcional CitaJusta | Plataforma funcional que permita demostrar el flujo de reserva, cancelación, lista de espera y reasignación de una cita. | Permite comprobar el cumplimiento del objetivo general y demostrar la solución de la problemática planteada. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollo de Software | Analisis y planificacion | Definir requisitos, funcionalidades y Product Backlog del proyecto. | PC, Documentación, herramientas de gestión | 2 Semanas | Todo El Equipo | Facilitador: Trabajo colaborativo Dificultad: Definir correctamente el alcance. |
| Desarrollo de Software | Diseño de la solución | Diseñar arquitectura, base de datos, interfaces y flujo de funcionamiento. | PC, herramientas de diseño, BD | 2 Semanas |  | Dificultad: Integrar correctamente los componentes del sistema. |
| Desarrollo de Aplicaciones | Desarrollo Plataforma Web | Implementar funcionalidades de usuarios, reservas y lista de esperas. | IDE, Lenguaje/framework web, BD | 4 Semanas |  | Dificultad: Integración con backend y base de datos. |
| Desarrollo de Aplicaciones | Desarrollo de plataforma de escritorio | Implementar funcionalidades para la gestión institucional de citas, agendas y usuarios. | IDE, Lenguaje/framework, BD | 3 Semanas |  | Dificultad: Mantener consistencia con la plataforma web |
| Automatización de procesos | Motor de reasignación | Implementar detección de cancelaciones, búsqueda de candidatos y generación de ofertas. | Backend, BD, herramientas de desarrollo. | 3 Semanas |  | Dificultad: Reglas de priorización y control de asignaciones. |
| Seguridad y gestión de información | Integración y seguridad | Integrar módulos, permisos, autenticación, trazabilidad y persistencia. | BD, backend, herramientas de seguridad. | 2 Semanas | Todo el equipo | Dificultad: Evitar accesos no autorizados y errores de integración. |
| Aseguramiento de la calidad | Pruebas y Validación | Probar el flujo de reserva, cancelación, espera y reasignación. | Entorno de pruebas, Casos de pruebas | 1 Semana | Todo el equipo | Facilitador: Pruebas por etapas. Dificultad: Detectar errores de integración. |
| Gestión de proyectos | Documentación y presentación final | Completar documentación, evidencias y preparación de la demostración final. | Documentación, Presentación. | 1 Semana | Todo el equipo | Considerar correcciones y observaciones del docente |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Análisis y planificación | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la solución |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo plataforma web |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo plataforma de escritorio |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor de reasignación |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración y seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas y validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Documentación y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.