# CITAJUSTA

# Alcance del Proyecto

Proyecto de Título

Ingeniería en Informática
Sede: Duoc UC Puente Alto
Versión: 1.0
Estado: Listo para primera evaluación
Fecha: 04 de septiembre de 2026

Integrantes

- Matías Andrés Torres

- Bastian Sepúlveda

- Diego Simon

Control de versiones

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 23-08-2026 | Equipo CitaJusta | Creación inicial del documento de alcance del proyecto. |
| 1.0 | 04-09-2026 | Equipo CitaJusta | Consolidación para primera evaluación: actualización de restricciones académicas y técnicas, GitHub público y requisitos de despliegue Capstone. |
| 1.1 | 14-09-2026 | Equipo CitaJusta | Incorporación del marco de protección de datos personales, privacidad desde el diseño y restricciones legales aplicables al proyecto. |

1. Propósito del documento	4

3. Límites generales del sistema	4

4. Alcance de la aplicación web	5

4.1 Autenticación	5

4.2 Búsqueda de citas	5

4.3 Reserva de citas	6

4.4 Gestión de citas	6

7. Alcance del motor de reasignación	7

7.1 Proceso general	8

7.2 Criterios considerados	8

7.3 Integridad de la reasignación	8

8. Alcance de la aplicación de escritorio	9

8.1 Inicio institucional	9

8.2 Agenda	9

8.3 Gestión de citas	10

8.4 Gestión de listas de espera	10

8.5 Supervisión de reasignaciones	10

9. Gestión institucional	11

9.1 Instituciones	11

9.2 Sedes	11

9.3 Servicios	11

9.4 Profesionales	11

10. Alcance del backend	12

11. Alcance de las APIs	12

12. Alcance de la base de datos	13

13. Alcance de autenticación y autorización	14

14. Roles contemplados	14

Usuario	14

Funcionario o recepcionista	14

Profesional	14

Administrador institucional	15

Administrador general	15

Auditor	15

15. Alcance de seguridad	15

16. Alcance de auditoría	16

17. Alcance de notificaciones	16

18. Alcance de reportes	16

19. Producto Mínimo Viable MVP	17

Flujo principal del MVP	17

20. Funcionalidades obligatorias del MVP	18

21. Versión objetivo del proyecto	18

22. Funcionalidades deseables	19

23. Funcionalidades futuras	19

24. Elementos fuera de alcance	20

25. Restricciones del proyecto	20

Restricciones legales	20

26. Supuestos	23

27. Dependencias	24

28. Prioridad del desarrollo	24

Prioridad 1	24

Prioridad 2	24

Prioridad 3	24

Prioridad 4	24

Prioridad 5	24

30. Criterios de término del proyecto	25

31. Control de cambios de alcance	26

32. Resumen del alcance	26

# 1. Propósito del documento

El presente documento tiene como objetivo definir el alcance funcional, técnico y operativo del proyecto CitaJusta, estableciendo de manera clara qué componentes serán desarrollados, cuáles corresponden a funcionalidades prioritarias, qué elementos forman parte del producto mínimo viable y qué funcionalidades quedarán fuera del alcance inicial.

La definición del alcance permitirá controlar el crecimiento del proyecto durante el semestre, establecer prioridades de desarrollo y mantener una relación directa entre los objetivos definidos, el Product Backlog, los Sprints y los entregables del proyecto.

Este documento podrá ser actualizado durante el desarrollo cuando existan cambios debidamente justificados, manteniendo control de versiones y trazabilidad sobre las modificaciones realizadas.

2. Alcance general

CitaJusta será una plataforma de gestión de citas y listas de espera orientada a instituciones y organizaciones que trabajan mediante atención programada.

La solución estará compuesta por:

- una aplicación web orientada a usuarios finales;

- una aplicación de escritorio orientada a instituciones;

- un backend encargado de la lógica de negocio;

- APIs propias para la comunicación entre los distintos componentes;

- una base de datos PostgreSQL;

- un sistema de autenticación y autorización;

- un motor de reasignación de cupos cancelados;

- mecanismos de notificación;

- auditoría y trazabilidad;

- reportes operativos.

El propósito principal será permitir que los cupos liberados producto de cancelaciones puedan ser reutilizados por usuarios que se encuentren en lista de espera y que cumplan las condiciones establecidas por la institución.

# 3. Límites generales del sistema

CitaJusta administrará principalmente los siguientes conceptos:

- usuarios;

- instituciones;

- sedes;

- servicios;

- profesionales;

- horarios;

- disponibilidad;

- citas;

- cancelaciones;

- confirmaciones;

- listas de espera;

- preferencias de disponibilidad;

- prioridades;

- reglas de reasignación;

- ofertas;

- notificaciones;

- asistencia;

- inasistencia;

- reportes;

- auditoría.

La plataforma será diseñada utilizando terminología general, de manera que su modelo no dependa exclusivamente de un sector específico.

# 4. Alcance de la aplicación web

La aplicación web estará orientada principalmente a las personas que desean solicitar y administrar una cita.

Su diseño deberá priorizar simplicidad, claridad y facilidad de uso.

## 4.1 Autenticación

La aplicación contemplará:

- registro de usuario;

- inicio de sesión;

- cierre de sesión;

- recuperación de acceso;

- consulta y modificación de datos básicos de perfil;

- administración básica de sesión.

## 4.2 Búsqueda de citas

El usuario podrá buscar disponibilidad utilizando criterios como:

- servicio requerido;

- institución o sede;

- fecha;

- rango horario;

- disponibilidad existente.

La interfaz deberá mostrar los cupos disponibles de forma comprensible y permitir seleccionar uno de ellos.

## 4.3 Reserva de citas

Cuando exista disponibilidad, el usuario podrá:

- seleccionar un horario;

- consultar información relevante de la cita;

- confirmar la reserva;

- recibir confirmación de la operación;

- visualizar posteriormente la cita dentro de su cuenta.

## 4.4 Gestión de citas

El usuario podrá consultar sus citas y ejecutar acciones permitidas según su estado.

Se contempla:

- visualizar próximas citas;

- consultar detalle;

- confirmar asistencia cuando corresponda;

- cancelar una cita;

- indicar motivo de cancelación cuando sea requerido;

- consultar historial de citas.

5. Alcance de la lista de espera

Cuando no exista disponibilidad adecuada, el usuario podrá incorporarse a una lista de espera.

El registro deberá permitir indicar información como:

- servicio solicitado;

- sede preferida;

- días disponibles;

- rangos horarios;

- otras preferencias definidas por las reglas del sistema.

El usuario podrá:

- consultar su participación en la lista de espera;

- modificar determinadas preferencias;

- retirarse voluntariamente;

- recibir información relacionada con ofertas de cupos.

La lista de espera deberá mantenerse activa hasta que ocurra alguna condición de término definida por el sistema.

6. Alcance de las ofertas de citas

Cuando se libere una cita compatible, CitaJusta podrá generar una oferta dirigida a un usuario de la lista de espera.

La oferta deberá incluir como mínimo:

- servicio;

- fecha;

- hora;

- sede;

- información del profesional cuando corresponda;

- tiempo disponible para responder;

- opción de aceptar;

- opción de rechazar.

Cada oferta tendrá un estado controlado.

Entre los estados esperados se consideran:

- pendiente;

- enviada;

- aceptada;

- rechazada;

- expirada.

El sistema deberá impedir que una oferta expirada sea utilizada posteriormente para apropiarse de un cupo que ya no se encuentre disponible.

# 7. Alcance del motor de reasignación

El motor de reasignación será el componente funcional central de CitaJusta.

Su responsabilidad será detectar un cupo liberado y buscar candidatos compatibles dentro de la lista de espera.

## 7.1 Proceso general

El motor deberá ser capaz de:

- Detectar la cancelación de una cita.

- Identificar el cupo liberado.

- Identificar el servicio y sede relacionados.

- Consultar candidatos activos.

- Filtrar candidatos incompatibles.

- Evaluar los candidatos restantes.

- Aplicar criterios de prioridad.

- Ordenar candidatos.

- Seleccionar un candidato.

- Generar una oferta.

- Esperar una respuesta durante un tiempo limitado.

- Reasignar el cupo si la oferta es aceptada.

- Continuar con otro candidato cuando exista rechazo o expiración.

- Registrar los eventos relevantes del proceso.

## 7.2 Criterios considerados

El diseño del motor podrá considerar criterios como:

- antigüedad en la lista de espera;

- prioridad administrativa;

- compatibilidad horaria;

- sede solicitada;

- disponibilidad declarada;

- historial de asistencia;

- restricciones del usuario;

- restricciones institucionales;

- tiempo disponible antes de la cita.

Los pesos y reglas exactas serán definidos durante el análisis funcional y podrán ser configurables según el alcance implementado.

## 7.3 Integridad de la reasignación

El sistema deberá garantizar que:

- un mismo cupo no pueda asignarse simultáneamente a dos usuarios;

- un usuario no pueda aceptar una oferta inválida o expirada;

- la cita continúe disponible en el momento de confirmar la reasignación;

- los cambios de estado sean registrados;

- la operación crítica se ejecute utilizando mecanismos transaccionales;

- la reasignación quede asociada al usuario correspondiente;

- exista trazabilidad del proceso realizado.

# 8. Alcance de la aplicación de escritorio

La aplicación de escritorio estará dirigida a la operación institucional.

Su propósito será permitir administrar las citas y supervisar los procesos asociados sin depender exclusivamente de la automatización.

La interfaz deberá priorizar las tareas operativas sobre los indicadores analíticos.

## 8.1 Inicio institucional

La pantalla inicial podrá mostrar información resumida como:

- citas programadas para el día;

- cancelaciones;

- horas recuperadas;

- cantidad de usuarios en lista de espera;

- próximas citas;

- reasignaciones activas;

- alertas relevantes.

La pantalla no deberá transformarse en un panel excesivamente analítico.

Los gráficos y análisis históricos se concentrarán en el módulo de reportes.

## 8.2 Agenda

La institución podrá:

- consultar agenda diaria;

- filtrar por fecha;

- filtrar por sede;

- filtrar por profesional;

- filtrar por servicio;

- consultar estados de citas;

- crear una cita;

- bloquear horarios;

- registrar indisponibilidades;

- consultar detalles de una cita.

## 8.3 Gestión de citas

Los usuarios autorizados podrán:

- crear citas;

- consultar citas;

- modificar determinados datos;

- confirmar citas;

- cancelar citas;

- registrar asistencia;

- registrar inasistencia;

- visualizar historial de cambios.

Las acciones disponibles dependerán del rol y permisos del usuario institucional.

## 8.4 Gestión de listas de espera

La aplicación permitirá:

- consultar usuarios en espera;

- buscar usuarios;

- aplicar filtros;

- consultar antigüedad;

- visualizar preferencias;

- consultar prioridad;

- conocer estado;

- consultar ofertas relacionadas;

- administrar casos excepcionales cuando corresponda.

## 8.5 Supervisión de reasignaciones

La institución podrá consultar:

- cupos liberados;

- candidatos evaluados;

- compatibilidad de candidatos;

- prioridad;

- ofertas generadas;

- respuestas;

- ofertas expiradas;

- citas recuperadas;

- secuencia de eventos.

Se contemplará un modo de operación automática y mecanismos de intervención manual según los permisos disponibles.

# 9. Gestión institucional

La aplicación deberá permitir administrar la información necesaria para configurar el funcionamiento del sistema.

## 9.1 Instituciones

Se podrán administrar:

- datos generales;

- estado;

- configuraciones básicas;

- reglas aplicables.

## 9.2 Sedes

Se contemplará:

- creación;

- modificación;

- asociación a institución;

- estado;

- información de ubicación.

## 9.3 Servicios

La institución podrá administrar:

- nombre;

- descripción;

- duración;

- estado;

- profesionales asociados;

- reglas de agenda;

- requisitos cuando corresponda.

## 9.4 Profesionales

Se contemplará:

- registro;

- asociación con institución;

- asociación con servicios;

- horarios;

- disponibilidad;

- bloqueos.

# 10. Alcance del backend

El backend concentrará la lógica de negocio de CitaJusta.

No se permitirá que decisiones críticas relacionadas con seguridad, permisos, prioridad o reasignación dependan exclusivamente de la aplicación web o de escritorio.

Entre sus responsabilidades estarán:

- autenticación;

- autorización;

- gestión de roles y permisos;

- validación de datos;

- gestión de usuarios;

- gestión institucional;

- servicios;

- profesionales;

- disponibilidad;

- citas;

- cancelaciones;

- listas de espera;

- motor de reasignación;

- ofertas;

- notificaciones;

- auditoría;

- reportes;

- manejo de errores;

- seguridad de las APIs.

# 11. Alcance de las APIs

CitaJusta utilizará APIs propias para comunicar las aplicaciones cliente con el backend.

Las principales áreas previstas son:

- autenticación;

- usuarios;

- roles y permisos;

- instituciones;

- sedes;

- servicios;

- profesionales;

- disponibilidad;

- citas;

- cancelaciones;

- lista de espera;

- reasignación;

- ofertas;

- notificaciones;

- asistencia;

- reportes;

- auditoría.

Las APIs serán documentadas y deberán implementar validación y autorización en los endpoints que lo requieran.

# 12. Alcance de la base de datos

La persistencia principal será implementada utilizando PostgreSQL.

La base de datos deberá permitir representar de manera normalizada la información relacionada con:

- seguridad;

- usuarios;

- roles;

- permisos;

- organizaciones;

- servicios;

- profesionales;

- agenda;

- citas;

- lista de espera;

- reasignaciones;

- ofertas;

- asistencia;

- notificaciones;

- auditoría;

- configuraciones.

El modelo deberá aplicar:

- claves primarias;

- claves foráneas;

- restricciones;

- índices;

- relaciones consistentes;

- migraciones;

- transacciones;

- mecanismos de integridad.

El modelo definitivo será desarrollado en la documentación específica de base de datos.

# 13. Alcance de autenticación y autorización

CitaJusta deberá contar con mecanismos que permitan controlar el acceso al sistema.

Se contempla:

- autenticación de usuarios;

- gestión de sesiones;

- tokens de acceso;

- mecanismos de renovación de sesión;

- almacenamiento seguro de contraseñas;

- roles;

- permisos;

- protección de endpoints;

- separación entre usuarios finales e institucionales.

Los permisos deberán ser validados principalmente en el backend.

# 14. Roles contemplados

Inicialmente se contemplan los siguientes roles:

## Usuario

Persona que solicita una cita o utiliza la lista de espera.

## Funcionario o recepcionista

Usuario institucional encargado de operar la agenda.

## Profesional

Persona asociada a la prestación de determinados servicios.

## Administrador institucional

Responsable de configurar recursos y funcionamiento de una institución.

## Administrador general

Usuario con capacidades de administración global cuando sea necesario para operar la plataforma.

## Auditor

Usuario autorizado para consultar información histórica y trazabilidad.

Los permisos definitivos serán especificados posteriormente en una matriz de roles y permisos.

# 15. Alcance de seguridad

La solución deberá considerar seguridad desde sus etapas iniciales.

Como mínimo se contemplará:

- manejo seguro de secretos;

- variables de entorno;

- autenticación segura;

- almacenamiento protegido de contraseñas;

- autorización por roles y permisos;

- validación de datos en backend;

- sanitización de entradas cuando corresponda;

- configuración controlada de CORS;

- rate limiting;

- cabeceras de seguridad;

- manejo seguro de errores;

- auditoría;

- logs sin exposición innecesaria de información sensible;

- protección ante acceso no autorizado;

- controles de integridad;

- aislamiento de información institucional cuando corresponda;

- Row Level Security en aquellas áreas donde su utilización resulte pertinente.

La documentación de seguridad se desarrollará de manera independiente.

# 16. Alcance de auditoría

Las operaciones críticas deberán mantener trazabilidad suficiente para conocer qué ocurrió, cuándo ocurrió y quién o qué componente realizó la acción.

Podrán ser auditados eventos como:

- inicio de sesión;

- fallos de autenticación relevantes;

- creación de citas;

- cancelaciones;

- cambios de estado;

- ofertas;

- aceptación de ofertas;

- rechazos;

- expiraciones;

- reasignaciones;

- modificaciones de permisos;

- cambios administrativos relevantes.

Los registros de auditoría no deberán ser modificables por usuarios sin autorización.

# 17. Alcance de notificaciones

El proyecto contemplará como mínimo un sistema de notificaciones internas dentro de CitaJusta.

Estas notificaciones podrán informar:

- confirmación de cita;

- cancelación;

- incorporación a lista de espera;

- nueva oferta disponible;

- oferta próxima a expirar;

- oferta aceptada;

- oferta rechazada;

- oferta expirada;

- cambios relevantes.

Las integraciones reales con plataformas externas se clasificarán según prioridad y disponibilidad del proyecto.

# 18. Alcance de reportes

La aplicación institucional contemplará reportes orientados a analizar el funcionamiento del sistema.

Entre los indicadores posibles se encuentran:

- citas programadas;

- citas canceladas;

- inasistencias;

- cupos liberados;

- cupos recuperados;

- tasa de recuperación;

- ofertas enviadas;

- ofertas aceptadas;

- ofertas rechazadas;

- ofertas expiradas;

- tiempo promedio de espera;

- servicios con mayor demanda.

La prioridad durante el desarrollo será garantizar primero el funcionamiento de los procesos operativos.

# 19. Producto Mínimo Viable MVP

El Producto Mínimo Viable representa el conjunto mínimo de funcionalidades necesarias para demostrar la propuesta de valor principal de CitaJusta.

El MVP deberá permitir ejecutar de extremo a extremo el siguiente escenario:

### Flujo principal del MVP

- Una institución dispone de servicios, profesionales y horarios.

- Un usuario inicia sesión.

- El usuario busca una cita.

- El usuario reserva un horario disponible.

- Otro usuario busca el mismo servicio.

- Ante falta de disponibilidad adecuada, ingresa a lista de espera.

- El primer usuario cancela su cita.

- El sistema registra el cupo liberado.

- El motor busca candidatos compatibles.

- El sistema selecciona un candidato.

- Se genera una oferta de cita.

- El usuario recibe la oferta.

- El usuario acepta la oferta.

- El sistema comprueba nuevamente la disponibilidad.

- La cita es reasignada.

- El resultado queda registrado en auditoría.

- La institución puede consultar la reasignación realizada.

Si este flujo funciona correctamente, se habrá demostrado técnicamente el principal diferenciador de CitaJusta.

# 20. Funcionalidades obligatorias del MVP

Se consideran prioritarias para el MVP:

- autenticación básica;

- usuarios;

- roles esenciales;

- instituciones;

- sedes;

- servicios;

- profesionales;

- disponibilidad;

- consulta de citas;

- reserva de citas;

- cancelación;

- lista de espera;

- preferencias básicas;

- identificación de cupo liberado;

- evaluación de candidatos;

- priorización;

- generación de oferta;

- expiración de oferta;

- aceptación;

- rechazo;

- reasignación;

- prevención de doble asignación;

- notificación interna;

- trazabilidad;

- auditoría básica;

- interfaz web funcional;

- interfaz institucional de escritorio funcional.

# 21. Versión objetivo del proyecto

Una vez asegurado el MVP, se buscará incorporar una versión más completa con:

- administración avanzada de roles y permisos;

- múltiples instituciones;

- múltiples sedes;

- reglas configurables de reasignación;

- confirmaciones;

- asistencia e inasistencia;

- bloqueo de agenda;

- excepciones y feriados;

- reportes;

- mayor nivel de auditoría;

- preferencias de notificación;

- dashboard institucional simplificado;

- búsqueda y filtros avanzados;

- mayor cobertura de pruebas;

- mejoras de accesibilidad;

- mayor robustez de seguridad;

- optimización de experiencia de usuario.

La incorporación de estas funcionalidades dependerá del avance obtenido durante los Sprints.

# 22. Funcionalidades deseables

Las siguientes funcionalidades serán consideradas deseables siempre que no comprometan el cumplimiento del MVP:

- exportación de reportes;

- filtros avanzados;

- estadísticas históricas;

- plantillas de notificación;

- configuraciones específicas por sede;

- parametrización avanzada de reglas;

- historial detallado de comportamiento;

- recuperación avanzada de contraseña;

- gestión de sesiones activas;

- mejoras adicionales de experiencia de usuario.

# 23. Funcionalidades futuras

Se consideran fuera del compromiso inicial y podrán ser propuestas como evolución futura:

- aplicación móvil nativa;

- envío real de SMS;

- integración productiva con WhatsApp;

- integración con calendarios externos;

- integración con sistemas institucionales existentes;

- inteligencia artificial avanzada para predicción de cancelaciones;

- modelos predictivos de inasistencia;

- recomendación automática de horarios basada en aprendizaje automático;

- geolocalización avanzada;

- pagos en línea;

- integración con sistemas de identidad externos;

- firma electrónica;

- implementación comercial multiempresa a gran escala.

Estas funcionalidades podrán ser mencionadas como oportunidades de evolución, pero no serán necesarias para considerar exitoso el proyecto académico.

# 24. Elementos fuera de alcance

CitaJusta no contempla como parte de su alcance principal:

- fichas clínicas;

- diagnósticos;

- prescripciones;

- recomendaciones médicas;

- administración de tratamientos;

- gestión de inventarios;

- contabilidad;

- remuneraciones;

- recursos humanos completos;

- facturación como sistema central;

- ERP;

- CRM completo;

- videollamadas;

- telemedicina;

- sistema de pagos como funcionalidad esencial;

- sistema de mensajería instantánea general;

- redes sociales internas.

La incorporación de cualquiera de estos elementos deberá justificarse y no podrá desplazar las funcionalidades centrales del proyecto.

# 25. Restricciones del proyecto

### Restricciones legales

El tratamiento de información realizado por CitaJusta deberá cumplir con la normativa chilena aplicable en materia de protección de datos personales, privacidad, seguridad de la información y, cuando corresponda según el tipo de institución que utilice la plataforma, normativa sectorial específica.

A la fecha de elaboración de este documento, septiembre de 2026, el tratamiento de datos personales en Chile se encuentra regulado principalmente por la Ley N.º 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. Asimismo, el proyecto deberá considerar anticipadamente la Ley N.º 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, cuya entrada en vigencia está establecida para el 1 de diciembre de 2026. Por esta razón, CitaJusta deberá diseñarse no sólo considerando la legislación actualmente vigente, sino también evitando decisiones técnicas que resulten incompatibles con el nuevo marco regulatorio.

CitaJusta tratará datos personales necesarios para la operación de la plataforma, tales como información de identificación y cuenta de usuario, correo electrónico, identificadores internos, institución, sede, servicio solicitado, profesional asociado, fecha y horario de las citas, estado de las reservas, cancelaciones, participación en listas de espera, preferencias de disponibilidad y registros asociados a los procesos de reasignación.

El tratamiento de estos datos deberá responder a finalidades determinadas y legítimas relacionadas con la gestión de citas, administración institucional, listas de espera, recuperación de cupos cancelados, seguridad y trazabilidad del sistema. No deberán recopilarse datos personales que no resulten necesarios para dichas finalidades.

El proyecto adoptará un enfoque de protección de datos y privacidad desde el diseño, considerando especialmente los principios de minimización de datos, finalidad, proporcionalidad, seguridad, transparencia, confidencialidad y responsabilidad. Esto implica que cada componente deberá tratar únicamente la información necesaria para cumplir su función y que el acceso a los datos deberá limitarse de acuerdo con los roles y permisos del usuario.

CitaJusta utilizará mecanismos de autenticación, autorización mediante roles y permisos, validación en backend y aislamiento de información por institución y sede. Un usuario final deberá acceder exclusivamente a la información que le corresponda, mientras que los funcionarios institucionales sólo podrán consultar o modificar recursos dentro del ámbito autorizado para su función.

Las contraseñas no deberán almacenarse en texto plano. Los secretos de aplicación, tokens, claves de acceso, credenciales de servicios externos y cadenas de conexión deberán mantenerse fuera del código fuente mediante mecanismos seguros de configuración y variables de entorno.

Los registros técnicos y logs del sistema no deberán contener contraseñas, tokens, secretos ni datos personales innecesarios. La información utilizada para desarrollo, pruebas, demostraciones y evidencias académicas será preferentemente ficticia o anonimizada, evitando la exposición de datos reales en capturas de pantalla, repositorios, documentación o archivos de prueba.

CitaJusta no tendrá como propósito almacenar información clínica. Tal como se establece en los elementos fuera de alcance del proyecto, el sistema no contempla fichas clínicas, diagnósticos, prescripciones, tratamientos ni recomendaciones médicas. Esta limitación reduce el tratamiento innecesario de datos especialmente sensibles.

En una eventual implementación futura dentro de hospitales, clínicas, consultorios u otros prestadores de salud, deberá evaluarse adicionalmente la aplicación de la Ley N.º 20.584, debido a que la información contenida en fichas clínicas y otros antecedentes relacionados con procedimientos o tratamientos es considerada información sensible y se encuentra sujeta a obligaciones reforzadas de confidencialidad, conservación y acceso. CitaJusta deberá mantener una separación clara entre la gestión administrativa de una cita y el tratamiento de antecedentes clínicos.

También deberá considerarse la Ley N.º 21.663, Marco de Ciberseguridad, especialmente cuando CitaJusta sea implementado por organismos de la Administración del Estado, prestadores institucionales de salud u otras organizaciones que se encuentren dentro de su ámbito de aplicación. Esta normativa incorpora expresamente principios de seguridad y privacidad por defecto y desde el diseño, y considera determinados servicios de salud y tecnología entre los servicios esenciales sujetos a obligaciones específicas de ciberseguridad.

El sistema deberá mantener trazabilidad de las operaciones relevantes. Acciones como creación, modificación y cancelación de citas, cambios de estado, generación de ofertas, aceptación o rechazo, reasignaciones y cambios administrativos relevantes deberán permitir determinar qué ocurrió y en qué momento, de acuerdo con el alcance de auditoría definido para el proyecto.

El motor de reasignación de CitaJusta deberá aplicar criterios objetivos y relacionados directamente con la finalidad del proceso. La evaluación de candidatos podrá considerar elementos como el servicio requerido, sede, disponibilidad, preferencias declaradas, antigüedad en la lista y reglas institucionales autorizadas, evitando utilizar atributos personales sensibles que no sean necesarios para la asignación del cupo.

El proceso de reasignación deberá ser trazable y explicable. El sistema deberá poder registrar los candidatos evaluados, los criterios aplicados, las exclusiones producidas, las ofertas generadas y el resultado final del proceso. Esta información deberá mantenerse limitada a lo necesario para supervisar y auditar el funcionamiento del motor.

La conservación de datos deberá responder a criterios definidos y no podrá ser indefinida por defecto. En etapas posteriores del proyecto deberán establecerse períodos de retención diferenciados para información de usuarios, citas, listas de espera, ofertas, sesiones, logs y registros de auditoría. Cuando un dato deje de ser necesario y no exista una obligación legítima de conservarlo, deberá evaluarse su eliminación, anonimización, bloqueo o mecanismo equivalente según corresponda.

La utilización de mecanismos de eliminación lógica o soft delete podrá utilizarse para proteger la integridad referencial y mantener trazabilidad técnica, pero no deberá considerarse automáticamente equivalente al cumplimiento de una solicitud de eliminación de datos personales.

Cuando la plataforma incorpore servicios externos para correo electrónico, SMS, mensajería, almacenamiento, alojamiento, monitoreo u otras integraciones, deberá limitarse la información compartida con dichos proveedores a la estrictamente necesaria para prestar el servicio. Las credenciales de integración deberán permanecer en el backend y no deberán quedar expuestas en aplicaciones cliente.

En una futura operación productiva deberán establecerse procedimientos para responder ante incidentes que puedan afectar datos personales, incluyendo accesos no autorizados, pérdida, alteración, divulgación o indisponibilidad de información. Estos procedimientos deberán permitir identificar los datos afectados, contener el incidente, registrar las medidas adoptadas y aplicar las obligaciones de comunicación que establezca la normativa vigente.

CitaJusta deberá considerar además los derechos que la legislación reconozca a los titulares respecto de sus datos personales. El diseño deberá facilitar, cuando corresponda, mecanismos para atender solicitudes de acceso, rectificación, eliminación, oposición, bloqueo u otros derechos aplicables, manteniendo aquellas restricciones de conservación que sean necesarias por razones legales, de seguridad o trazabilidad.

El proyecto académico no declarará cumplimiento total o certificación respecto de una determinada normativa mientras ésta no haya sido objeto de una evaluación formal de cumplimiento. La documentación deberá indicar que CitaJusta ha sido diseñado considerando la Ley N.º 19.628 actualmente vigente y anticipando los principios y obligaciones de la Ley N.º 21.719 que entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2026.

# 26. Supuestos

Para definir el alcance se asumirán inicialmente las siguientes condiciones:

- las instituciones disponen de servicios que funcionan mediante reserva de hora;

- los servicios tienen una duración determinada;

- existen usuarios interesados en acceder a dichos servicios;

- algunas citas podrán ser canceladas;

- podrá existir una lista de espera;

- los usuarios podrán declarar preferencias;

- las instituciones podrán establecer reglas de prioridad;

- existe conectividad para utilizar la plataforma;

- los usuarios dispondrán de credenciales propias;

- los datos utilizados durante la demostración podrán ser ficticios;

- el proyecto podrá funcionar en un ambiente académico de demostración sin requerir una implementación productiva real.

# 27. Dependencias

El desarrollo de CitaJusta dependerá de:

- disponibilidad del entorno de desarrollo;

- configuración de PostgreSQL;

- configuración de herramientas necesarias para la aplicación de escritorio;

- repositorio GitHub;

- disponibilidad de las tecnologías seleccionadas;

- evolución del diseño de base de datos;

- definición de requisitos;

- definición del Product Backlog;

- disponibilidad de tiempo de los integrantes;

- cumplimiento de los Sprints;

- retroalimentación académica.

disponibilidad de GitHub para repositorio, Pull Requests y evidencias Scrum;

disponibilidad de Docker para el entorno reproducible exigido por Capstone.

Las dependencias externas deberán ser controladas para evitar que comprometan el funcionamiento del núcleo de CitaJusta.

# 28. Prioridad del desarrollo

La prioridad funcional del proyecto será la siguiente:

### Prioridad 1

Flujo completo relacionado con citas, cancelaciones, lista de espera y reasignación.

### Prioridad 2

Seguridad, roles, integridad, auditoría y persistencia.

### Prioridad 3

Operación institucional complementaria.

### Prioridad 4

Reportes y análisis.

### Prioridad 5

Integraciones externas y características avanzadas.

Esta clasificación busca evitar que funcionalidades secundarias consuman recursos antes de demostrar la propuesta de valor principal.

29. Criterios generales de aceptación

La solución deberá cumplir como mínimo con los siguientes criterios generales:

- los usuarios pueden autenticarse de manera controlada;

- los datos ingresados son validados;

- un usuario puede buscar citas;

- un usuario puede reservar un cupo disponible;

- un usuario puede cancelar una cita;

- un usuario puede ingresar a lista de espera;

- las preferencias de espera se almacenan;

- una cancelación puede generar un cupo liberado;

- el sistema puede identificar candidatos compatibles;

- existe un mecanismo de priorización;

- se puede generar una oferta;

- una oferta posee un tiempo de expiración;

- una oferta puede ser aceptada o rechazada;

- una oferta expirada no puede ser aceptada;

- un mismo cupo no puede ser asignado simultáneamente a dos usuarios;

- una reasignación exitosa queda registrada;

- los permisos restringen acciones según el rol;

- las aplicaciones consumen la lógica del backend;

- la información persiste en PostgreSQL;

- las operaciones críticas pueden ser auditadas.

# 30. Criterios de término del proyecto

Para considerar que CitaJusta alcanza un estado satisfactorio al cierre del proyecto, deberán existir:

- aplicación web funcional;

- aplicación de escritorio funcional;

- backend operativo;

- base de datos persistente;

- APIs documentadas;

- autenticación;

- control de acceso;

- flujo principal del MVP funcional;

- lista de espera operativa;

- motor de reasignación funcionando;

- pruebas del flujo crítico;

- auditoría de operaciones relevantes;

- documentación técnica;

- documentación metodológica;

- repositorio GitHub organizado;

- evidencias del trabajo realizado durante los Sprints;

- demostración funcional del escenario principal.

Dockerfile(s) y Docker Compose funcionales y documentados;

repositorio GitHub público con README, documentación y trazabilidad del avance;

evidencias de pruebas unitarias, integración/E2E, seguridad y rendimiento según el avance del proyecto.

# 31. Control de cambios de alcance

Cualquier modificación relevante al alcance deberá ser evaluada antes de incorporarse.

Para cada cambio se deberá considerar:

- motivo;

- valor aportado;

- esfuerzo;

- riesgo;

- dependencia;

- impacto sobre el Product Backlog;

- impacto sobre los Sprints;

- impacto sobre el MVP;

- impacto sobre la fecha de entrega.

Una funcionalidad nueva no deberá incorporarse únicamente porque resulte interesante técnicamente.

La prioridad será proteger el cumplimiento del propósito central de CitaJusta.

# 32. Resumen del alcance

CitaJusta desarrollará una plataforma web y de escritorio capaz de administrar citas y listas de espera y, principalmente, recuperar cupos liberados mediante un proceso de reasignación controlado.

El proyecto priorizará el flujo:

Buscar cita → reservar o ingresar a lista de espera → detectar cancelación → evaluar candidatos → generar oferta → aceptar o rechazar → reasignar → registrar trazabilidad.

Todas las demás funcionalidades deberán contribuir directa o indirectamente a que este proceso sea seguro, comprensible, persistente y administrable.

El alcance podrá evolucionar durante el desarrollo, pero el Producto Mínimo Viable, la propuesta de valor central y los entregables obligatorios del Capstone —aplicación web, aplicación de escritorio, backend, PostgreSQL, documentación, pruebas y entorno reproducible— deberán mantenerse protegidos frente a cambios que puedan comprometer el cumplimiento del proyecto.