Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | CitaJusta — Plataforma inteligente para recuperar citas canceladas y optimizar listas de espera. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería de software, desarrollo de aplicaciones Web y de escritorio, gestión de información, automatización de procesos y optimización de servicios basados en agenda. (Denominaciones tomadas de la definición del proyecto en Fase 1; validar correspondencia formal con el Plan de Estudios). |
| Competencias | Desarrollo e integración de soluciones de software; diseño Web y de escritorio; gestión de bases de datos; seguridad y control de acceso; automatización de procesos y gestión de proyectos. (Redacción descriptiva utilizada en Fase 1; no sustituye la nomenclatura oficial de competencias del Plan de Estudios). |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | CitaJusta aborda el desaprovechamiento de cupos que vuelven a estar disponibles tras una cancelación, mientras otras personas permanecen en lista de espera. En organizaciones con atención programada, buscar candidatos y ofrecer manualmente un horario puede demorar la recuperación de ese cupo y aumentar la carga administrativa. El proyecto propone una solución transversal, adaptable a instituciones y servicios que administran citas, sin limitarse a un contexto clínico. Sus usuarios comprenden personas que reservan horas, profesionales y funcionarios institucionales que gestionan agendas y servicios. El aporte tecnológico consiste en convertir la cancelación en un evento que puede iniciar una nueva oferta a candidatos compatibles según preferencias, sede, servicio y reglas de priorización, preservando la trazabilidad y el control institucional. Su relevancia profesional se relaciona con el diseño de sistemas integrados, la seguridad de operaciones concurrentes y la automatización responsable de procesos. No se dispone de indicadores medidos de ahorro de tiempo o incremento efectivo de atención; esos impactos constituyen resultados esperados y deberán evaluarse con evidencia si se informan cifras. |
| 2. Objetivos | Objetivo general (definido en Fase 1): Desarrollar una plataforma tecnológica que permita optimizar la gestión de citas mediante la recuperación automática de cupos liberados y su reasignación a usuarios de una lista de espera. Objetivos específicos (definidos en Fase 1): 1. Diseñar una plataforma Web y de escritorio para la gestión de usuarios, citas, agendas y listas de espera. 2. Implementar un sistema de detección de cancelaciones y recuperación de cupos disponibles. 3. Desarrollar un mecanismo de priorización que permita identificar usuarios compatibles de la lista de espera. 4. Implementar un sistema de ofertas de citas que permita aceptar, rechazar o expirar una oportunidad de atención. 5. Integrar mecanismos de seguridad, control de acceso y trazabilidad de las operaciones. 6. Validar el funcionamiento de la solución mediante pruebas del flujo completo de reserva, cancelación y reasignación. |
| 3. Metodología | Se eligió Scrum como marco de trabajo, apoyado en Product Backlog, historias de usuario y Kanban (Backlog, Ready, In Progress, Review, Testing y Done). El seguimiento técnico mediante Issues y Pull Requests está documentado; por observación del docente corresponde completar evidencia verificable de Sprint Planning, Sprint Backlog, Review y Retrospective. No se atribuyen ceremonias formales a períodos sin actas comprobadas. La ejecución se organizó por historias y ramas Git, con revisiones de cambios y Pull Requests. El control de calidad combina pruebas unitarias, de integración y E2E sobre PostgreSQL real cuando el entorno es seguro, además de pruebas manuales Web, Desktop y proveedores. Al corte del 15-10-2026, la regresión API reportada para la plantilla de correo V2 fue 611/611 PASS; no se ejecutó E2E contra citajusta_dev en ese cambio. Este enfoque es pertinente porque permite incorporar funcionalidades complejas por incrementos comprobables y ajustar prioridades sin perder trazabilidad. La arquitectura separa interfaces Web y Desktop del backend, que controla autorización, transacciones, reglas de reasignación y persistencia. Se priorizó el núcleo de negocio antes que integraciones complementarias. WhatsApp HU-043 quedó excluida del entregable mediante decisión documentada; no se le atribuye estado Done. El equipo prepara el registro de la reunión docente del 15-10-2026 como evidencia de retrospectiva, sujeto a validar compromisos, asistentes y Sprint. Distribución principal acordada para organizar y validar los entregables de Fase 2: Matías Torres coordina arquitectura, backend, APIs, base de datos e integraciones externas; Bastian Sepúlveda coordina frontend Web, experiencia de usuario y mockups; Diego Simón coordina aplicación de escritorio, pruebas, documentación técnica y recopilación de evidencias. El desarrollo previo se realizó colaborativamente e independientemente entre los tres; esta asignación no implica autoría exclusiva ni atribuye retroactivamente tareas ya ejecutadas. |
| 4. Desarrollo | Etapas ejecutadas: definición del problema y requisitos; planificación de historias y arquitectura; diseño de persistencia PostgreSQL/Prisma; implementación modular del backend NestJS; integración de la Web React/Vite; implementación de la aplicación institucional Tauri; desarrollo del motor de reasignación; pruebas y documentación; integraciones externas seleccionadas. El núcleo funcional contempla gestión de citas y agendas, cancelaciones, lista de espera, selección de candidatos, ofertas temporales, aceptación o rechazo y trazabilidad. Integraciones vigentes: Resend, Google OAuth, Google Calendar y visualización de mapas OpenStreetMap/Google Maps. HU-043 (WhatsApp) fue retirada el 15-10-2026 por restricciones empresariales de Meta incompatibles con el alcance académico decidido. Nager.Date se evalúa como integración futura, no implementada. Al 15 de octubre de 2026, el equipo estima que CitaJusta presenta un 70% de avance general del proyecto, considerando el desarrollo del sistema, las pruebas, la documentación académica y la gestión Scrum. Respecto al producto de software, se estima un 80% de avance técnico, respaldado por las funcionalidades implementadas en el backend, la aplicación Web y Desktop, las integraciones externas y las validaciones realizadas. Estos porcentajes corresponden a una estimación preliminar del equipo y no a una medición formal calculada desde el Product Backlog. Entre las actividades pendientes se encuentran la consolidación de la documentación de Fase 2, la formalización de evidencias Scrum, las pruebas finales y la preparación del cierre del proyecto. Facilitadores: modularidad de la solución, plan de trabajo de Fase 1 y seguimiento continuo mediante GitHub. Dificultades técnicas: integridad de cupos en operaciones concurrentes, coordinación de Web/Desktop con la API, validación E2E y dependencia de servicios externos. Se respondió con restricciones únicas, transacciones, comprobaciones del contexto autenticado, pruebas y adaptadores separados. Ajustes: prioridad del backend, evolución iterativa de Web y Desktop, retiro de WhatsApp, comprobación manual de reserva Web y correo HTML recibido en Gmail, revisión de agenda/asistencia/reportes/auditoría/reasignación en Desktop. La plantilla visual V2 con logo CID está desarrollada y pasó pruebas automatizadas, pendiente de comprobación visual en correo real. No se certifica cumplimiento legal absoluto. Para preparar y revisar las evidencias académicas de Fase 2 se establecieron responsables principales: Matías (arquitectura, backend e integraciones), Bastian (Web, UX y mockups) y Diego (escritorio, pruebas y documentación). Las decisiones de integración y la evaluación del proyecto continúan siendo compartidas entre los tres integrantes. |
| 5. Evidencias | Evidencias técnicas y documentales verificables o disponibles para adjuntar: • Guía 1.5 de Fase 1: definición, objetivos y plan original de trabajo. • Requisitos Funcionales v0.2; Arquitectura de Software v0.2; Arquitectura de APIs v0.2; Stack Tecnológico v0.2. • Product Backlog, Sprint Backlog, Release Plan y evidencias de Kanban, Issues, commits y PR en el repositorio GitHub de CitaJusta. • Código de apps/api, apps/web y apps/desktop; esquema Prisma y migraciones de PostgreSQL. • Pruebas unitarias e integración y evidencias E2E previas donde corresponda; regresión API del cambio de correo V2: 611/611 PASS (informe Codex). Reserva Web con correo HTML recibido en Gmail y cita visible desde Desktop el 15-10-2026. La nueva versión con logo requiere validación visual manual. • HU-043: acuerdo de exclusión y PR documental integrado en main, con la conciliación local de una migración experimental pendiente; no es una integración disponible. • Acta de reunión docente / Sprint Retrospective 15-10-2026: preparar evidencia verificable, completar fecha/hora exacta, participantes, acuerdos y porcentaje global consensuado. Enlaces o anexos de entrega: repositorio https://github.com/torresmatias23/CitaJusta; carpetas Fase 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de documentación y Evidencias de sistema. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El desarrollo de CitaJusta permitió profundizar en intereses vinculados al diseño de software, persistencia relacional, seguridad de APIs, coordinación de aplicaciones y automatización de procesos. Abordar restricciones de integridad y transacciones mostró la importancia de comprobar soluciones en escenarios reales de concurrencia y no sólo en interfaces. El trabajo también permitió practicar planificación por historias, revisión de código y documentación de decisiones. Estos aprendizajes son aplicables a proyectos profesionales que requieren mantener sistemas seguros y auditables. |