|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? El avance respecto de la Carta Gantt ha sido importante, pero no todas las actividades se han completado en los tiempos previstos. Ya contamos con funcionalidades de reserva Web, gestión institucional Desktop, notificaciones y reasignación; también comprobamos la recepción de correos de confirmación. Nos han ayudado la división del trabajo entre los tres integrantes, el repositorio GitHub y las pruebas automatizadas. Entre las dificultades destacan la integración con proveedores externos y el retraso en formalizar la documentación y las ceremonias Scrum.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado los problemas mediante pruebas por etapas, revisión de errores y ajustes del alcance. Por ejemplo, tras verificar restricciones de Meta, retiramos WhatsApp del entregable y conservamos evidencias de la decisión. Para evitar riesgos mantuvimos respaldos y dejamos pendiente la reconciliación de una migración local, sin alterar datos. Planeamos cerrar la validación del correo con logo, completar pruebas y evidencias, y organizar Sprint Backlogs, retrospectivas y revisiones documentadas con acuerdos reales del equipo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo positivamente mi participación en el desarrollo y seguimiento de CitaJusta. Destaco el apoyo en la revisión técnica, la preparación de la demostración y la comprobación manual de la reserva Web, el correo recibido por Gmail y las consultas desde Desktop. He aprendido la importancia de validar un flujo completo, no solo que el código compile. Debo mejorar la planificación de mis entregables, dejar evidencias oportunamente y coordinar con más anticipación las tareas de documentación y cierre académico.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me interesa aclarar con el docente cómo acreditar correctamente Sprint Planning, Sprint Review y Sprint Retrospective, y qué evidencias deben acompañar cada Sprint. También necesitamos confirmar los requisitos y nombres exactos de las guías 2.4 y 2.6, los mockups, los diagramas de arquitectura, las pruebas y el despliegue. Otra consulta es cómo medir formalmente el porcentaje de avance desde el Product Backlog: por ahora estimamos un 70 % general y un 80 % técnico, cifras aún no calculadas de manera definitiva.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí consideramos necesario ordenar explícitamente las actividades restantes, más que redistribuir retrospectivamente el trabajo ya realizado. Como equipo debemos acordar responsables y fechas para actualizar Scrum, completar las guías 2.4 y 2.6, preparar mockups y arquitectura, reunir evidencias de pruebas y finalizar las validaciones. Los tres integrantes hemos avanzado en distintas partes del proyecto; la asignación concreta de las tareas pendientes debe confirmarse entre nosotros y registrarse en el Sprint Backlog correspondiente.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Valoramos positivamente el trabajo grupal: cada integrante ha contribuido a distintas partes del sistema y hoy contamos con un flujo funcional entre Web, backend, correo y Desktop. Destacamos la capacidad de resolver problemas técnicos y adaptarnos cuando una integración externa no era viable. Debemos mejorar la coordinación del equipo, realizar y registrar formalmente las ceremonias Scrum, revisar juntos los entregables antes de subirlos y mantener el Product Backlog y la documentación al día para que reflejen el avance real.