CITAJUSTA

Épicas e Historias de Usuario

Proyecto de Título Ingeniería en Informática Duoc UC Puente Alto

Integrantes:

- Matías Andrés Torres

- Bastian Sepúlveda

- Diego Simon

| Proyecto | CitaJusta |
| --- | --- |
| Versión | 1.5 — actualización de cierre Sprint 7 y planificación Sprint 8 |
| Fecha | 04-10-2026 |
| Estado | Documento actualizado con HU-021 a HU-043; Sprint 7 cerrado y Sprint 8 de integraciones externas planificado |
| Fuente | Plantilla docente + Historias de Usuario Iniciales v0.1 de CitaJusta |

1. Épicas del proyecto	3

2. Criterio de priorización	3

3. Historias de Usuario	3

4. Trazabilidad Scrum	5

5. Observaciones de actualización al 04-10-2026	6

# 1. Épicas del proyecto

| ID | Épica | Historias asociadas | Priorización |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Cuenta y acceso | HU-001, HU-002 | Must |
| EP-02 | Citas | HU-003, HU-004, HU-005, HU-006, HU-026 | Must |
| EP-03 | Lista de espera | HU-007, HU-008, HU-021 | Must |
| EP-04 | Agenda | HU-014, HU-015 | Must |
| EP-05 | Administración | HU-012, HU-013, HU-018 | Must |
| EP-06 | Reasignación | HU-016, HU-025 | Must |
| EP-07 | Ofertas | HU-009, HU-010, HU-011, HU-022, HU-023, HU-035 | Must |
| EP-08 | Operación | HU-017 | Should |
| EP-09 | Reportes | HU-019 | Could |
| EP-10 | Auditoría | HU-020 | Should |
| EP-11 | Notificaciones | HU-024 | Must |
| EP-12 | Desktop institucional | HU-027, HU-028, HU-029, HU-030, HU-031, HU-032, HU-033, HU-034, HU-036, HU-037, HU-038 | Must |
| EP-13 | Integraciones externas | HU-039, HU-040, HU-041, HU-042 (entregadas); HU-043 (histórica, excluida del alcance) | Should |

# 2. Criterio de priorización

Se utiliza una priorización tipo MoSCoW como apoyo visual. Las épicas que sostienen el MVP (acceso, citas, agenda, administración, lista de espera, ofertas, reasignación y notificaciones) se consideran Must. Desktop institucional también se mantiene como Must para la operación institucional del producto objetivo. Operación, auditoría e integraciones externas se consideran Should, mientras que reportes se mantiene como Could.

# 3. Historias de Usuario

El siguiente resumen consolida las historias definidas en CitaJusta e incorpora HU-021 a HU-043. Los Story Points de HU-021 a HU-043 permanecen pendientes de refinamiento formal por el Scrum Team; el detalle de criterios de aceptación debe mantenerse sincronizado con Product Backlog, Kanban e Issues de GitHub.

| ID | Épica | Historia | Prioridad | SP | Alcance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | Cuenta y acceso | Como usuario final, quiero crear una cuenta, para utilizar CitaJusta y administrar mis citas. | Alta | 3 | MVP |
| HU-002 | Cuenta y acceso | Como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura, para acceder únicamente a las funciones que me corresponden. | Crítica | 3 | MVP |
| HU-003 | Citas | Como usuario, quiero buscar citas por servicio, sede y fecha o preferencia, para encontrar una atención compatible con mis necesidades. | Crítica | 5 | MVP |
| HU-004 | Citas | Como usuario, quiero reservar un cupo disponible, para asegurar una atención en el horario seleccionado. | Crítica | 5 | MVP |
| HU-005 | Citas | Como usuario, quiero visualizar mis citas y su estado, para saber cuándo debo asistir y qué acciones tengo disponibles. | Alta | 3 | MVP |
| HU-006 | Citas | Como usuario, quiero cancelar una cita que no podré utilizar, para liberar el cupo y mantener mi agenda actualizada. | Crítica | 5 | MVP |
| HU-007 | Lista de espera | Como usuario, quiero ingresar a una lista de espera cuando no haya disponibilidad adecuada, para tener la posibilidad de recibir un cupo que se libere. | Crítica | 5 | MVP |
| HU-008 | Lista de espera | Como usuario, quiero indicar y modificar mis días, horarios y sede preferidos, para recibir solamente ofertas que pueda utilizar. | Alta | 5 | MVP |
| HU-009 | Ofertas | Como usuario en lista de espera, quiero recibir una oferta cuando se libere un cupo compatible, para decidir si deseo tomarlo. | Crítica | 8 | MVP |
| HU-010 | Ofertas | Como usuario, quiero aceptar una oferta vigente, para obtener el cupo liberado de manera segura. | Crítica | 8 | MVP |
| HU-011 | Ofertas | Como usuario, quiero rechazar una oferta que no puedo utilizar, para que el sistema pueda continuar con otro candidato. | Alta | 3 | MVP |
| HU-012 | Administración | Como administrador institucional, quiero administrar sedes y servicios, para configurar correctamente la oferta de atención de mi institución. | Alta | 5 | MVP |
| HU-013 | Administración | Como administrador institucional, quiero registrar profesionales y asociarlos a servicios y sedes, para construir la agenda institucional. | Alta | 5 | MVP |
| HU-014 | Agenda | Como usuario autorizado, quiero configurar disponibilidad, bloqueos e indisponibilidades, para evitar que se ofrezcan horarios no atendibles. | Crítica | 8 | MVP |
| HU-015 | Agenda | Como funcionario, quiero consultar la agenda por fecha, sede, servicio, profesional y estado, para gestionar la operación diaria. | Alta | 5 | MVP |
| HU-016 | Reasignación | Como funcionario autorizado, quiero visualizar el cupo liberado, candidatos evaluados, oferta y estado del flujo, para supervisar la reasignación automática. | Crítica | 8 | MVP |
| HU-017 | Operación | Como funcionario o profesional autorizado, quiero registrar asistencia o inasistencia, para mantener el historial operativo y apoyar las reglas institucionales. | Media | 3 | Objetivo |
| HU-018 | Administración | Como administrador institucional, quiero configurar parámetros permitidos de priorización, para adaptar la reasignación a las políticas de la institución. | Alta | 8 | Objetivo |
| HU-019 | Reportes | Como administrador, quiero consultar indicadores de cancelaciones, ofertas y cupos recuperados, para evaluar el desempeño de la agenda. | Media | 5 | Objetivo |
| HU-020 | Auditoría | Como auditor autorizado, quiero consultar la bitácora de operaciones relevantes, para reconstruir qué ocurrió, cuándo y por quién. | Alta | 5 | Objetivo |
| HU-021 | Lista de espera | Como usuario de CitaJusta, quiero gestionar desde la Web mi participación en listas de espera y sus preferencias, para inscribirme, ajustar mis condiciones de atención y retirarme cuando corresponda. | Alta | Por estimar | MVP |
| HU-022 | Ofertas | Como usuario de CitaJusta, quiero visualizar y responder desde la Web las ofertas de reasignación que reciba, para aceptar una nueva hora compatible o rechazarla de forma segura. | Crítica | Por estimar | MVP |
| HU-023 | Ofertas / Reasignación | Como sistema CitaJusta, quiero expirar automáticamente las ofertas vencidas y continuar con el siguiente candidato elegible, para recuperar cupos liberados sin depender de intervención manual. | Crítica | Por estimar | MVP |
| HU-024 | Notificaciones | Como usuario de CitaJusta, quiero recibir y consultar notificaciones internas sobre eventos importantes de mis citas, lista de espera y ofertas, para mantenerme informado sin depender de servicios externos. | Alta | Por estimar | MVP |
| HU-025 | Reasignación | Como sistema CitaJusta, quiero iniciar automáticamente la reasignación cuando una cancelación libera un cupo reutilizable, para ofrecerlo a candidatos compatibles sin intervención administrativa. | Crítica | Por estimar | MVP |
| HU-026 | Citas | Como usuario de CitaJusta, quiero elegir una fecha específica o una búsqueda flexible, para encontrar disponibilidad de acuerdo con el día en que necesito atenderme. | Alta | Por estimar | MVP |
| HU-027 | Desktop institucional | Inicializar la aplicación institucional de escritorio con Tauri + React + TypeScript, para disponer de una base nativa que consuma la misma API REST de CitaJusta. | Alta | Por estimar | Objetivo |
| HU-028 | Desktop institucional | Como usuario institucional, quiero iniciar sesión de forma segura en CitaJusta Desktop, para acceder a la API con mi contexto autorizado sin persistir tokens de forma insegura. | Crítica | Por estimar | Objetivo |
| HU-029 | Desktop institucional | Como usuario institucional autorizado, quiero gestionar las sedes y servicios de mi institución desde CitaJusta Desktop, para mantener actualizado el catálogo institucional utilizado por agenda, profesionales, disponibilidad y procesos de atención. | Alta | Por estimar | Objetivo |
| HU-030 | Desktop institucional | Como administrador institucional autorizado, quiero gestionar profesionales desde CitaJusta Desktop, para mantener perfiles y asociaciones de atención desde la aplicación institucional. | Alta | Por estimar | Objetivo |
| HU-031 | Desktop institucional | Como funcionario institucional autorizado, quiero consultar la agenda diaria desde CitaJusta Desktop, para gestionar la operación con filtros y contexto real. | Alta | Por estimar | Objetivo |
| HU-032 | Desktop institucional | Como usuario institucional autorizado, quiero consultar y gestionar disponibilidad y bloqueos desde CitaJusta Desktop, para mantener horarios atendibles sin duplicar reglas del backend. | Alta | Por estimar | Objetivo |
| HU-033 | Desktop institucional | Como funcionario o profesional autorizado, quiero registrar asistencia o inasistencia desde CitaJusta Desktop, para mantener actualizado el resultado operativo de las citas. | Alta | Por estimar | Objetivo |
| HU-034 | Desktop institucional | Como usuario institucional, quiero una interfaz Desktop visualmente consistente y accesible, para operar los módulos reales con navegación y estados claros. | Media | Por estimar | Objetivo |
| HU-035 | Web / Ofertas | Como usuario Web que recibe ofertas de reasignación, quiero una experiencia más clara y moderna, para comprender su estado y responder con menor fricción. | Media | Por estimar | Objetivo |
| HU-036 | Desktop institucional | Como funcionario autorizado, quiero consultar desde Desktop el detalle de un proceso de reasignación, para supervisar candidatos, ofertas, política y trazabilidad sin alterar el proceso. | Alta | Por estimar | Objetivo |
| HU-037 | Desktop institucional | Como usuario institucional autorizado, quiero consultar indicadores y reportes desde CitaJusta Desktop, para analizar citas, recuperación de cupos y ofertas dentro de mi ámbito. | Media | Por estimar | Objetivo |
| HU-038 | Desktop institucional / Auditoría | Como auditor autorizado, quiero consultar desde CitaJusta Desktop la bitácora de operaciones relevantes de mi ámbito institucional, para reconstruir qué ocurrió, cuándo, por quién o por el sistema y sobre qué recurso, sin alterar los eventos registrados. | Alta | Por estimar | Objetivo |
| HU-039 | Integraciones externas | Como usuario de CitaJusta, quiero recibir correos transaccionales sobre eventos relevantes de mis citas y reasignaciones, para mantenerme informado también fuera de la aplicación. | Alta | Por estimar | Objetivo |
| HU-040 | Integraciones externas | Como usuario, quiero iniciar sesión con mi cuenta Google, para acceder a CitaJusta mediante un método adicional de autenticación. | Alta | Por estimar | Objetivo |
| HU-041 | Integraciones externas | Como usuario con una cita confirmada, quiero agregarla a Google Calendar, para verla junto a mis compromisos personales. | Media | Por estimar | Objetivo |
| HU-042 | Integraciones externas | Como usuario, quiero visualizar la ubicación de la sede y acceder a una ruta en Google Maps, para facilitar mi llegada a la atención. | Media | Por estimar | Objetivo |
| HU-043 | Integraciones externas | Como usuario que haya otorgado consentimiento, quiero recibir avisos seleccionados por WhatsApp, para enterarme oportunamente de eventos de atención. | Media | Por estimar | FUERA DE ALCANCE desde 15-10-2026 |

# 4. Trazabilidad Scrum

La trazabilidad objetivo del proyecto es:

Épica → Historia de Usuario → Product Backlog → Sprint Backlog → Rama/PR → Prueba → Evidencia

# 5. Observaciones de actualización al 04-10-2026

- Los Story Points de HU-001 a HU-020 corresponden a estimaciones documentadas previamente. HU-021 a HU-043 se mantienen sin Story Points asignados hasta que el Scrum Team realice su refinamiento/Planning formal.

- Al corte técnico confirmado el 16-10-2026, HU-039 Resend (#152/#153), HU-040 Google OAuth (#155/#156), HU-041 Calendar (#158/#159) y HU-042 mapas OSM/Google URLs (#162/#163) registran Issues CLOSED COMPLETED y PR MERGED. HU-043 fue excluida el 15-10 y su retiro está fusionado vía PR #169; no constituye una funcionalidad implementada. Sprint 8 es la agrupación planificada de integraciones, sin afirmar sus ceremonias o cierre formal.

- El estado Done se asocia a implementación verificada y cierre GitHub. HU-039–HU-042 cumplen cierre formal de sus Issues y PR; HU-043 debe figurar como RETIRADA/FUERA DE ALCANCE, aunque la Issue #165 se cerró administrativamente como COMPLETED. La mejora de plantilla Resend V2 está local y requiere PR/merge y validación Gmail final.

ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL · 15 DE OCTUBRE DE 2026

Anexo de estado de integraciones y cambio de alcance

Anexo fechado. Mantiene intactas las evidencias, acuerdos y capturas históricas anteriores. No certifica cierres de Sprints ni ceremonias no verificados.

Actualización respecto del corte 04-10-2026

Se conserva la asignación de HU-039 a HU-043 a la planificación original de Sprint 8; esta actualización no altera la secuencia de Sprints cerrados ni acredita ceremonias realizadas.

HU-039 Resend está implementada (Issue #152 cerrada; PR #153 fusionada). El correo HTML se recibió realmente en Gmail el 15-10. La mejora visual V2 con logo CID registra regresión API 611/611 PASS reportada, pero al 16-10 no tiene commit/PR y su visualización en Gmail continúa pendiente.

HU-040 Google OAuth/OIDC y HU-041 copia autorizada a Google Calendar cuentan con implementaciones documentadas; para HU-041 existe validación automática y manual reportada el 06-10. HU-042 mapa OpenStreetMap con enlaces Google Maps está implementado localmente; su revisión final requiere confirmación.

HU-043 WhatsApp Cloud API fue excluida definitivamente del entregable el 15-10. La PR #169 de retiro documental está fusionada; Issue #165 aparece CLOSED COMPLETED, lo que requiere corregir o explicar el motivo de cierre y no debe contabilizarse como una integración Done. Nager.Date sigue como idea no implementada ni refinada.

| Referencia | Actualización al 15-10 | Acción / comprobación pendiente |
| --- | --- | --- |
| HU-039 | Resend funcional; correo recibido en Gmail; V2 pendiente de prueba manual | Confirmar Issue/PR y validación V2 |
| HU-040 y HU-041 | OAuth/OIDC y Calendar implementados según documentación | Confirmar estado formal de sus Issues |
| HU-042 | OpenStreetMap + enlaces Google Maps, sin Maps JavaScript API | Revisión funcional final / estado Issue |
| HU-043 | DESCARTADA / fuera del alcance; no corresponde Done | Issue #165 CLOSED COMPLETED (motivo a aclarar), PR #169 MERGED documenta retiro; verificar sólo Kanban |

Estado de validación: pendiente de revisión final por los tres integrantes del equipo. Las cifras 70 % general y 80 % técnico son estimaciones, no mediciones formales del Product Backlog.

Actualización documental — 16 de octubre de 2026

Actualización verificada en GitHub: HU-039 (#152, PR #153), HU-040 (#155, PR #156), HU-041 (#158, PR #159) y HU-042 (#162, PR #163), todas con Issues CLOSED COMPLETED y PR fusionadas. HU-043 (#165) aparece cerrada administrativamente como COMPLETED, pero fue excluida del alcance: la PR #169 documenta su retiro, no su implementación.

La mejora de Resend V2 con logo CID continúa como cambio local sin commit, PR ni merge confirmado; no registrar como release aprobado.