CITAJUSTA Evidencia Kanban

Repositorio: https://github.com/torresmatias23/CitaJusta

Actualización: 23 de septiembre de 2026 · Sprint 7 en progreso · HU-027, HU-028 y HU-029 completadas e integradas a main

# 1. Objetivo

Registrar evidencia visual y verificable del tablero Kanban real utilizado por el equipo para gestionar el avance del proyecto CitaJusta, manteniendo trazabilidad entre historias, tareas, estados de trabajo, validaciones y cierres realizados en GitHub.

# 2. Columnas utilizadas

| Columna | Uso |
| --- | --- |
| Backlog | Historias o tareas aún no iniciadas. |
| Ready | Trabajo refinado y disponible para iniciar. |
| In Progress | Trabajo actualmente en desarrollo. |
| Review | Cambios en revisión antes de integrarse. |
| Testing | Validación funcional, técnica o E2E. |
| Done | Trabajo implementado y validado con evidencia verificable. |

# 3. Evidencia actual del Kanban

Figura 1. Evidencia histórica del Kanban real de CitaJusta en GitHub Projects. La actualización posterior se registra textualmente con los cierres verificables de HU-021 a HU-029.

# 4. Estado observado y actualización al 23-09-2026

- Última evidencia visual aportada: columna Done con 31 elementos y HU-023 visible como Done. Las capturas anteriores se conservan como evidencia histórica del avance del tablero; el estado posterior se acredita con los cierres y merges verificables.

- Después de esa evidencia, HU-024, HU-025 y HU-026 fueron completadas y movidas a Done, cerrando el MVP Web. En Sprint 7, HU-027 – Fundación Desktop/Tauri quedó Done mediante PR #112 (merge 6adab82); HU-028 – Autenticación Desktop y cliente compartido quedó Done mediante PR #113 (merge ae151b3); y HU-029 – Gestión institucional de sedes y servicios quedó Done tras commit f58c742 y merge e1cdb2e.

- HU-001 a HU-029 se encuentran completadas e integradas. HU-021 a HU-026 cerraron el MVP Web; HU-027 a HU-029 iniciaron la etapa Desktop institucional con fundación Tauri, autenticación real y gestión funcional de sedes/servicios.

- Trazabilidad reciente: HU-021 → PR #89 / merge c291d17; HU-022 → PR #93 / merge 5701ab7; HU-023 → PR #96 / merge 109b1c9; HU-024 → PR #99 / merge b1bff30; HU-025 → PR #105 / merge ea33e9f; HU-026 → PR #107 / merge ec427a4; HU-027 → PR #112 / merge 6adab82; HU-028 → PR #113 / merge ae151b3; HU-029 → commit f58c742 / merge e1cdb2e.

- Validación reciente: HU-027 build frontend, cargo check y ejecución Tauri PASS. HU-028: Web 95/95, Desktop 7/7, client-core 2/2, build/cargo PASS y login/logout manual. HU-029: API 394/394, backend 34/34, E2E catálogo 15/15, Web 95/95, Desktop 16/16, client-core 4/4, Prisma/build/cargo/diff PASS y validación manual completa de sedes/servicios en Tauri/PostgreSQL.

- No existe una rama funcional activa asociada a HU-027/HU-028/HU-029: las tres fueron mergeadas a main. El siguiente trabajo de Sprint 7 debe iniciar desde main limpio una vez refinado el próximo PBI Desktop.

- Para una entrega académica que exija coincidencia visual exacta con el estado actual del tablero, se recomienda incorporar una nueva captura con HU-027, HU-028 y HU-029 visibles en Done. Mientras tanto, las capturas actuales se conservan como evidencia histórica y la trazabilidad textual/merges refleja el estado verificable al 23-09-2026.

Figura 2. Evidencia visual histórica aportada el 21-09-2026: HU-023 visible en Done y contador Done = 31. El estado posterior incorpora HU-024 a HU-029 completadas; sus cierres quedan acreditados textualmente mediante PR/merges y el tablero actualizado.

ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL · 15 DE OCTUBRE DE 2026

Estado de evidencias GitHub y Kanban a 15-10-2026

Anexo fechado. Mantiene intactas las evidencias, acuerdos y capturas históricas anteriores. No certifica cierres de Sprints ni ceremonias no verificados.

Hechos confirmados y límites

Evidencia verificable aportada por el equipo: commit 51643f5 con documentación del retiro de HU-043, rama publicada y PR fusionado a main como commit 1f1b7c1; la rama remota feat/hu-043-whatsapp-notifications fue eliminada tras el merge.

La última captura de Issue #165 antes de su cierre mostraba estado Open e In Progress. No se ha aportado confirmación posterior de cierre como Not planned ni de archivado del elemento Kanban; no marcar esas acciones como ejecutadas.

La mejora de la plantilla Resend V2 se encuentra en la rama feat/email-confirmation-template según el informe de Codex, con cambios sin commit ni push a la fecha de la última revisión. No afirmar PR/merge de esa mejora.

Las columnas Kanban del proyecto se mantienen: Backlog, Ready, In Progress, Review, Testing y Done. La HU-043 debe quedar fuera del alcance, no Done. Este anexo no crea ni inventa capturas de GitHub posteriores.

| Referencia | Actualización al 15-10 | Acción / comprobación pendiente |
| --- | --- | --- |
| HU-043 | PR de retiro documental mergeado a main el 15-10 | Issue #165 CLOSED COMPLETED (confirmado 16-10); actualizar razón del cierre y verificar columna del Kanban cuando exista permiso read:project |
| Resend V2 | Implementación y tests reportados en rama local | Prueba Gmail, commit, push, PR y merge cuando se autorice |
| Evidencia visual del tablero | Capturas previas conservadas como evidencia histórica | Agregar nueva captura real con fecha y estado actual |

Estado de validación: pendiente de revisión final por los tres integrantes del equipo. Las cifras 70 % general y 80 % técnico son estimaciones, no mediciones formales del Product Backlog.

Actualización documental — 16 de octubre de 2026

Verificación GitHub de solo lectura (16-10-2026): HU-039 a HU-042 están cerradas y sus PR #153, #156, #159 y #163 fusionadas. HU-043, Issue #165, aparece CLOSED COMPLETED, pero fue excluida: la PR #169 documenta su retiro, no su implementación. No quedan HU abiertas; las únicas Issues abiertas son cuatro Daily Scrum automáticos (#166, #167, #168 y #170), fuera del Kanban principal. Las columnas Kanban no pudieron verificarse por falta del permiso read:project. Resend V2 continúa local, sin PR ni merge y con prueba visual Gmail pendiente.