ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
CitaJusta

Project Charter – Proyecto APT (Capstone)

# 1. Información del proyecto

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | DuocUC |
| Proyecto | CitaJusta – Plataforma inteligente para recuperar citas canceladas y optimizar listas de espera |
| Tipo | Proyecto APT (Capstone) – Ingeniería en Informática |
| Sede | Puente Alto |
| Fecha de preparación | 10-08-2026 |
| Duración | 18 semanas |
| Metodología | Scrum, mediante iteraciones y entregables verificables |
| Equipo | Matías Andrés Torres, Bastian Sepúlveda y Diego Simón |
| Tecnologías principales | NestJS, TypeScript, Prisma, PostgreSQL, React, Vite, Tauri, Tailwind, shadcn/ui, API REST, JWT, Swagger y Recharts |

# 2. Propósito y justificación del proyecto

CitaJusta tiene como propósito resolver la pérdida de cupos de atención producida por cancelaciones que no alcanzan a ser reasignadas, aun cuando existen personas esperando atención. La solución busca reemplazar procesos manuales basados en llamadas, planillas o revisión de agendas por un flujo digital, trazable y basado en reglas objetivas.

El proyecto está orientado a instituciones y empresas que gestionan agendas y reservas de hora, tales como servicios municipales, instituciones educacionales, centros de atención y otros servicios con reserva. Su aporte de valor consiste en detectar un cupo liberado, activar la lista de espera, identificar candidatos compatibles, priorizarlos mediante reglas definidas, emitir una oferta con expiración y registrar la decisión para permitir seguimiento y medición de eficiencia.

# 3. Descripción del proyecto

Se desarrollará una plataforma web y de escritorio conectada a un backend común y a una base de datos PostgreSQL. La plataforma permitirá gestionar instituciones, sedes, servicios, profesionales, disponibilidad, cupos, citas, cancelaciones, listas de espera, ofertas de cupo, confirmaciones, asistencia, reportes y auditoría.

El componente central será un motor de reasignación que, ante la cancelación de una cita, filtrará candidatos según servicio, sede, disponibilidad y restricciones; calculará un puntaje de prioridad; generará una oferta con tiempo de expiración; y procesará la aceptación mediante transacciones para evitar dobles asignaciones. Los cambios y acciones críticas quedarán registrados para asegurar trazabilidad.

La aplicación web estará orientada a los usuarios finales, mientras que la aplicación de escritorio permitirá la operación y administración institucional.

# 4. Alcance del proyecto

El alcance autorizado comprende el análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y documentación de una solución funcional de CitaJusta durante las 18 semanas del proyecto.

Dentro del alcance se incluyen:

- Levantamiento y definición de requisitos, historias de usuario, backlog, MVP, reglas de negocio, riesgos y criterios de aceptación.

- Diseño de arquitectura cliente-servidor modular, contratos de API y estructura del proyecto.

- Modelamiento e implementación de una base de datos PostgreSQL normalizada, con relaciones, restricciones, índices, migraciones e historial.

- Backend desarrollado con NestJS y TypeScript, persistencia mediante Prisma y API REST documentada con Swagger.

- Gestión de instituciones, sedes, servicios, profesionales, disponibilidad y cupos de agenda.

- Creación, confirmación, cancelación y seguimiento de citas, incluyendo sus estados e historial.

- Gestión de listas de espera asociadas a servicios, sedes, disponibilidad y restricciones.

- Motor de reasignación de cupos con filtros, puntaje de prioridad, generación de ofertas, expiración, aceptación y rechazo.

- Control de concurrencia mediante transacciones, restricciones y mecanismos de bloqueo lógico para evitar dobles asignaciones.

- Autenticación, sesiones, roles y permisos mediante RBAC, validación de datos, CORS controlado, rate limiting, cabeceras de seguridad y auditoría de acciones críticas.

- Aplicación web para los flujos de usuarios finales.

- Aplicación de escritorio con Tauri para la gestión institucional, utilizando las mismas APIs y reglas de negocio del backend.

- Notificaciones y estados asociados al flujo de ofertas y confirmaciones.

- Reportes y dashboards sobre citas recuperadas, cancelaciones, inasistencias y eficiencia del proceso.

- Pruebas funcionales, de integración, de seguridad y de concurrencia; corrección de errores; documentación técnica y preparación de una demostración final.

Fuera del alcance:

- Integración con sistemas productivos externos de instituciones reales que no hayan sido definidos como parte del proyecto académico.

- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para Android o iOS.

- Implementación de infraestructura productiva empresarial de alta disponibilidad.

- Automatizaciones o funcionalidades que no estén contempladas en los módulos y flujos definidos en este Project Charter.

Extensión del proyecto a nuevos dominios funcionales después del cierre de las 18 semanas sin una aprobación formal de cambio de alcance.

# 5. Entregables

| Entregable | Contenido / criterio de cumplimiento |
| --- | --- |
| Definición, arquitectura y backlog | Problema, alcance, requisitos, historias de usuario, arquitectura preliminar, modelo de datos inicial, seguridad y planificación del MVP. |
| Backend y persistencia base | Backend ejecutable, PostgreSQL, migraciones, API documentada, autenticación, roles/permisos y módulos base de instituciones, sedes, servicios y profesionales. |
| MVP integrado | Flujo funcional de cita, cancelación, lista de espera, generación de oferta, aceptación/rechazo y trazabilidad. |
| Sistema integrado y documentación final | Aplicación web, aplicación de escritorio, backend, base de datos, motor de reasignación, reportes, auditoría, pruebas, documentación técnica y demostración final. |

# 6. Requerimientos de alto nivel

- La plataforma deberá permitir administrar la información necesaria para operar agendas, citas y listas de espera.

- El sistema deberá mantener consistencia de estados e información mediante reglas de negocio centralizadas en el backend.

- Una cancelación deberá poder activar el proceso de búsqueda de candidatos de la lista de espera.

- El motor deberá filtrar candidatos y calcular una prioridad conforme a las reglas definidas para el proyecto.

- Las ofertas deberán poseer un tiempo de expiración y registrar aceptación o rechazo.

- Las asignaciones deberán procesarse de manera transaccional para evitar dobles asignaciones.

- Las acciones críticas deberán quedar registradas para auditoría y trazabilidad.

- Los clientes web y de escritorio deberán consumir las mismas APIs y reglas de negocio.

- El sistema deberá generar reportes sobre recuperación de citas, cancelaciones, inasistencias y eficiencia.

# 7. Objetivos y criterios de éxito

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Desarrollar la plataforma web y de escritorio de CitaJusta | Flujo completo ejecutable desde gestión de cita hasta reasignación y confirmación. |
| Implementar arquitectura modular | Web, escritorio y backend integrados mediante APIs comunes. |
| Implementar PostgreSQL normalizado | Base de datos con relaciones, restricciones, índices, migraciones e historial funcionales. |
| Implementar seguridad | Autenticación, RBAC, validaciones, CORS, rate limiting y auditoría implementados y probados. |
| Implementar gestión de agenda y citas | Creación, confirmación, cancelación, seguimiento y estados operativos funcionales. |
| Implementar lista de espera y reasignación | Filtros, prioridad, oferta, expiración, aceptación/rechazo y trazabilidad funcionando. |
| Evitar dobles asignaciones | Pruebas concurrentes sin asignaciones duplicadas en el flujo implementado. |
| Implementar reportes | Reportes de citas recuperadas, cancelaciones, inasistencias y eficiencia disponibles. |
| Completar documentación y cierre | Documentación técnica, pruebas, evidencias y demostración final disponibles al término de la semana 18. |

# 8. Premisas y restricciones

- El proyecto se ejecutará en un plazo total de 18 semanas.

- El desarrollo se realizará de manera incremental, priorizando primero el flujo de valor principal.

- Se utilizarán computadores, entorno de desarrollo, repositorio Git, PostgreSQL y herramientas de software libre o disponibles para uso académico.

- El proyecto requiere coordinación entre los integrantes para integrar frontend, backend, base de datos y pruebas.

- El alcance deberá mantenerse controlado mediante un MVP y un backlog priorizado.

- Las reglas de negocio críticas deberán validarse y documentarse antes de ampliar funcionalidades.

- Las aplicaciones web y de escritorio dependerán del backend común y de sus APIs.

- Las dificultades de configuración, seguridad y concurrencia deberán ser abordadas dentro del plazo establecido.

# 9. Riesgos iniciales de alto nivel

| Riesgo | Impacto / respuesta inicial |
| --- | --- |
| Exceso de alcance | Alto. Mitigar mediante MVP, backlog priorizado y control de cambios. |
| Cambios tardíos en el modelo de datos | Medio/alto. Validar relaciones, estados y reglas antes de ampliar funcionalidades. |
| Incompatibilidades de configuración | Medio. Validar el entorno técnico desde el inicio. |
| Fallos de autorización | Alto. Probar roles, permisos y accesos negativos. |
| Inconsistencias de estados | Alto. Centralizar reglas en backend y registrar historial. |
| Dobles asignaciones por concurrencia | Crítico. Utilizar transacciones, constraints y pruebas concurrentes. |
| Diferencias entre web y escritorio | Medio. Utilizar las mismas APIs y reglas de backend. |
| Errores en la etapa final | Medio/alto. Reservar la fase 3 para integración, pruebas, correcciones y preparación final. |

# 10. Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha / período |
| --- | --- |
| Definición del problema, alcance, MVP y requisitos | Semanas 1–2 |
| Arquitectura, modelo de datos y seguridad | Semanas 3–4 |
| Backend, PostgreSQL y API base | Semanas 5–6 |
| Autenticación, RBAC y seguridad | Semanas 7–8 |
| Agenda, citas y lista de espera | Semanas 9–10 |
| Motor de reasignación | Semanas 11–12 |
| Aplicaciones web y escritorio | Semanas 13–15 |
| Reportes, auditoría, pruebas, documentación e integración final | Semanas 16–18 |
| Cierre y demostración final | Semana 18 |

# 11. Presupuesto estimado

El documento de definición del proyecto establece como recursos principales computadores, entorno de desarrollo, repositorio Git, PostgreSQL y herramientas de software libre o disponibles para uso académico. No se especifica un monto monetario de presupuesto en la definición entregada; por lo tanto, el Acta no fija un valor económico no respaldado por la documentación fuente.

| Categoría | Estimación |
| --- | --- |
| Equipamiento | Computadores del equipo disponibles para el desarrollo |
| Software y herramientas | Principalmente software libre o disponible para uso académico |
| Repositorio y control de versiones | Git |
| Base de datos | PostgreSQL |
| Costo monetario del proyecto | No definido en el documento de definición |

# 12. Calidad

- El backend deberá validar las reglas de negocio y datos antes de persistir operaciones críticas.

- La base de datos deberá mantener integridad mediante relaciones, restricciones e índices.

- Las operaciones de reasignación deberán contar con mecanismos para controlar concurrencia.

- Se ejecutarán pruebas funcionales, de integración, seguridad y concurrencia.

- Las decisiones de arquitectura y reglas de negocio deberán quedar documentadas.

- El cierre deberá incluir documentación técnica y evidencias del funcionamiento del sistema.

# 13. Interesados (stakeholders)

| Interesado | Rol / interés |
| --- | --- |
| Equipo del proyecto APT | Diseño, desarrollo, integración, pruebas, documentación y presentación. |
| Matías Andrés Torres | Backend, base de datos, autenticación/autorización, seguridad, APIs, transacciones y motor de reasignación. |
| Bastian Sepúlveda | Interfaz web, aplicación de escritorio, experiencia de usuario, dashboards y visualización de reportes. |
| Diego Simón | Interfaz web, aplicación de escritorio, experiencia de usuario, dashboards y visualización de reportes. |
| Docencia / evaluación APT | Aprobación, seguimiento y evaluación de los entregables del proyecto. |

# 14. Requisitos de aprobación del proyecto

- Cumplimiento del alcance definido en este Project Charter y de los entregables comprometidos.

- Disponibilidad de un sistema integrado con aplicación web, aplicación de escritorio, backend y PostgreSQL.

- Demostración funcional del flujo de creación/cancelación de cita, lista de espera, oferta de cupo, aceptación/rechazo y trazabilidad.

- Funcionamiento de autenticación, roles, permisos, validaciones y auditoría.

- Validación del motor de reasignación y evidencia de control de dobles asignaciones.

- Disponibilidad de reportes, pruebas y documentación técnica final.

- Presentación y demostración final del escenario completo de CitaJusta.

# 15. Gerente de proyecto y nivel de autoridad

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Gerente de proyecto | Equipo CitaJusta / responsable coordinado de la planificación, seguimiento e integración del proyecto. |
| Gestión del alcance | Controlar el backlog y evitar incorporación de funcionalidades fuera del alcance sin revisión del equipo. |
| Gestión del cronograma | Coordinar las actividades de las semanas 1 a 18 y priorizar tareas para cumplir los hitos. |
| Gestión técnica | Coordinar decisiones de arquitectura, integración, calidad y resolución de bloqueos técnicos. |
| Gestión de calidad | Solicitar y verificar pruebas antes de considerar un módulo integrado. |
| Gestión de cambios | Evaluar impacto de cambios en alcance, tiempo y calidad antes de incorporarlos. |

# 16. Personal y recursos preasignados

| Recurso | Uso |
| --- | --- |
| Matías Andrés Torres | Backend, PostgreSQL, autenticación/autorización, seguridad, APIs, transacciones y motor de reasignación. |
| Bastian Sepúlveda | Frontend web, escritorio, UX, dashboards y visualización. |
| Diego Simón | Frontend web, escritorio, UX, dashboards y visualización. |
| Computadores del equipo | Desarrollo, pruebas, documentación e integración. |
| Git | Control de versiones y gestión del backlog/tareas. |
| PostgreSQL | Persistencia de datos. |
| NestJS / TypeScript / Prisma | Backend y acceso a datos. |
| React / Vite / Tauri | Aplicaciones web y de escritorio. |
| Swagger / herramientas de prueba API | Documentación y pruebas de servicios. |

# 17. Costos Estimados

1. Costo real desembolsado (lo que sale del bolsillo)

Concepto Estimación

Computadores $0 (ya los tienen)

Software $0 (todo libre o académico)

GitHub $0 (plan gratuito)

PostgreSQL $0

Docker $0

Dominio (opcional) ~$10.000 CLP al año

VPS para demo (opcional) ~$10.000–$20.000 CLP/mes por 3 meses

Internet / electricidad Ya está cubierto en casa

Costo real desembolsado: entre $0 y $80.000 CLP aprox.

Si no arriendan servidor ni dominio, el costo monetario directo es prácticamente $0

Si se valorizara el trabajo de los 3 estudiantes a un valor de mercado junior/mid en Chile:

· Horas totales estimadas:

3 integrantes × 18 semanas × 20–30 h/semana = 1.080 a 1.620 horas.

· Valor hora estimado:

$6.000 a $12.000 CLP/hora (perfil junior/mid con base técnica).

· Costo de oportunidad:

$6.500.000 a $19.400.000 CLP aprox

# 18. Aprobaciones

| Rol | Nombre | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador / responsable de aprobación | ____________________________ | ____/____/2026 | ________________ |
| Representante / equipo del proyecto | Matías Andrés Torres | ____/____/2026 | ________________ |
| Representante / equipo del proyecto | Bastian Sepúlveda | ____/____/2026 | ________________ |
| Representante / equipo del proyecto | Diego Simón | ____/____/2026 | ________________ |

Base documental: Acta de constitución proporcionada y Documento de Definición de Proyecto APT (Capstone) de CitaJusta. El contenido del acta fue consolidado y especificado a partir de la información disponible en dichos documentos.