Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | CitaJusta — Plataforma inteligente para recuperar citas canceladas y optimizar listas de espera. Actualización documental al 17 de octubre de 2026 (Fase 2, Capstone APT122). Porcentaje de avance general del proyecto: 70% (estimado). Porcentaje de avance técnico de la aplicación: 80% (estimado). Estos porcentajes corresponden a una evaluación preliminar del equipo, considerando las funcionalidades implementadas, las pruebas realizadas y las actividades pendientes de documentación, validación y cierre del proyecto. Se desarrolló una solución con backend NestJS/TypeScript, PostgreSQL/Prisma 7.10.0, Web React/Vite y Desktop Tauri. Implementa usuarios y permisos, agenda, reservas, cancelaciones, lista de espera, reasignaciones y auditoría. La demostración del 15-10 confirmó reserva Web visible en Desktop y consultas institucionales. Al 17-10 se dispone además de Docker Compose de demostración (PR #176) y PostgreSQL 18 aislado para E2E (PR #179), sin acreditar despliegue productivo. El trabajo se ha gestionado mediante Product Backlog, historias de usuario, GitHub Issues, ramas, Pull Requests y tablero Kanban. Por indicación del docente, se está formalizando la evidencia de Sprint Retrospective y la trazabilidad de ceremonias Scrum. No se da por acreditada retrospectivamente la ejecución de todos los eventos Scrum sin actas y fechas verificables. Integraciones implementadas: correo Resend, Google OAuth, Google Calendar, mapas OpenStreetMap/Google Maps y consulta de feriados de Chile mediante Nager.Date. Resend V2 con logo CID se integró en main (PR #173); sigue pendiente comprobar recepción y visualización de esa versión en Gmail. La recepción del correo HTML comprobada el 15-10 corresponde al flujo anterior. La regresión de API de 611/611 para V2 se conserva como resultado histórico reportado por Codex. HU-043 (WhatsApp Cloud API) se excluyó del entregable el 15-10 por restricciones del proveedor. El objetivo de recuperar cupos ha sido abordado técnicamente mediante cancelación, selección de candidatos y ofertas aceptadas, rechazadas o expiradas. No hay una medición comparativa comprobada de reducción de tiempos de espera ni una cifra validada de porcentaje global del proyecto: los beneficios y el avance total deben fundamentarse por separado. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se registra un cambio aprobado del objetivo general ni de los objetivos específicos de Fase 1. Se mantienen los definidos en la guía 1.5: desarrollar una plataforma para gestionar citas, detectar cancelaciones, priorizar candidatos, gestionar ofertas, asegurar trazabilidad y validar el flujo completo. |
| Metodología | Se mantiene Scrum como marco de trabajo elegido, con Product Backlog, historias de usuario, tablero Kanban, pruebas y revisión de cambios. Se acordó con el docente regularizar la evidencia formal de los Sprints y registrar la reunión de seguimiento del 15-10-2026 en un acta de Sprint Retrospective, sujeta a confirmación de número de Sprint, asistentes, compromisos y porcentaje de avance. Ajuste operativo: se estabilizó primero el núcleo transaccional de citas y reasignación y después las interfaces e integraciones. Se incorporó Docker de demostración y un PostgreSQL exclusivo para pruebas E2E para evitar operaciones sobre las bases de desarrollo y demostración. Se retiró WhatsApp del alcance. La base de desarrollo conserva una migración experimental de WhatsApp pendiente de reconciliación segura; no se realizaron operaciones destructivas. Distribución principal acordada para organizar y validar los entregables de Fase 2: Matías Torres coordina arquitectura, backend, APIs, base de datos e integraciones externas; Bastian Sepúlveda coordina frontend Web, experiencia de usuario y mockups; Diego Simón coordina aplicación de escritorio, pruebas, documentación técnica y recopilación de evidencias. El desarrollo previo se realizó colaborativamente e independientemente entre los tres; esta asignación no implica autoría exclusiva ni atribuye retroactivamente tareas ya ejecutadas. |
| Evidencias de avance | Evidencias de avance seleccionadas: • Requisitos funcionales v0.2 y documentos de arquitectura de software y APIs v0.2: evidencian especificación y decisiones de diseño. • Guía de Fase 1, Product Backlog, Sprint Backlog, Release Plan y evidencia Kanban: permiten relacionar el trabajo planificado con las historias implementadas. • Código Web, Desktop y API, migraciones Prisma y Docker Compose (PR #176): implementación y demostración local; no acreditan producción. • PR #173 (Resend V2), PR #179 (runner E2E) e integración de Nager.Date: trazabilidad de avances y límites conocidos. • HU-043: decisión de exclusión registrada el 15-10-2026 y PR documental mergeado; datos de PostgreSQL experimentales preservados y reconciliación local pendiente. • Prueba manual del 15-10: reserva Web, correo HTML recibido en Gmail, cita visible desde Desktop y consultas de agenda, asistencia, reportes y auditoría. El 17-10 se ejecutaron 18 suites E2E sobre PostgreSQL 18 aislado: 237/237 PASS; auditoría 12/12 PASS. Pruebas unitarias del runner 24/24 PASS tras la corrección. Integraciones externas simuladas; el escenario histórico reassignment-demo no forma parte de las 18 suites. Se mantienen RBAC, aislamiento institucional y validaciones transaccionales como controles implementados, no como certificación de seguridad. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de software | Análisis y planificación | PC, GitHub, backlog | 2 semanas | Equipo completo (3 integrantes) | Alcance definido en Fase 1 y refinado por HU. | Completado | Se desglosó el alcance en HU y sprints. |
| Diseño de software | Diseño de la solución | Prisma, docs y diagramas | 2 semanas | Matías Torres | Arquitecturas v0.2 disponibles; modelos y UML académicos por verificar contra la versión entregable. | En curso | Revisar UML y modelo de datos. |
| Desarrollo de aplicaciones | Plataforma Web | React, Vite, API, tests | 4 semanas | Bastian Sepúlveda | Web funcional; reserva real y correo confirmado en Gmail el 15-10-2026; resta consolidar evidencias de UX. | En curso | Revisar mockups y UX. |
| Desarrollo de aplicaciones | Plataforma Desktop | Tauri, React, API | 3 semanas | Diego Simón | Desktop consultado: sedes, servicios, profesionales, agenda, asistencia, reportes, auditoría y reasignación histórica. | En curso | Validar Desktop. |
| Automatización de procesos | Motor de reasignación | NestJS, Prisma, PostgreSQL | 3 semanas | Matías Torres | Reserva, cancelación, lista de espera, ofertas y reasignación implementadas. | Completado | Prioridad a integridad y concurrencia. |
| Seguridad y gestión de información | Integración y seguridad | JWT, RBAC, pruebas | 2 semanas | Matías Torres | Controles de RBAC y aislamiento institucional; HU-043 retirada del alcance; conciliación local de migración experimental pendiente. | En curso | No implementar HU-043; reconciliar la base sólo mediante un plan separado y autorizado. |
| Aseguramiento de calidad | Pruebas y validación | Unit, E2E PG, CI local | 1 semana | Diego Simón | PostgreSQL 18 E2E aislado: 18 suites, 237/237 PASS; auditoría 12/12 y runner 24/24 PASS. Falta consolidar evidencia académica. | En curso | Adjuntar resultados sanitizados y trazabilidad PR #179; plan de seguridad/rendimiento pendiente. |
| Gestión de proyectos | Documentación y defensa | Guías Duoc, UML, GitHub | 1 semana | Diego Simón | Matriz, inventario y checklist actualizados (PR #182); guías 2.4/2.6 y anexos Scrum aún requieren validación. | En curso | Revisar guías y actas reales; verificar entregables con el docente. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Facilitadores: problema y alcance definidos en Fase 1; Product Backlog; API modular compartida por Web y Desktop; seguimiento mediante Issues, PR y Kanban; Docker Compose y ejecución E2E reproducible en PostgreSQL real aislado. Dificultades: mantener integridad y trazabilidad bajo concurrencia, coordinar Web/Desktop con la API, documentar las evidencias Scrum y aislar las pruebas del entorno de desarrollo. WhatsApp Cloud API quedó excluida por restricciones de Meta (cambio de alcance, no integración entregada). Acciones: operaciones transaccionales y pruebas automatizadas, migraciones versionadas, exclusión documentada de HU-043 y registro de retrospectiva / seguimiento Scrum. En la demo se verificó el flujo Web → correo Resend recibido → Desktop; se requiere comprobar el logo CID de la V2 antes de declarar esa prueba terminada.

Se documentó formalmente el retiro de HU-043 (WhatsApp) del alcance entregable el 15-10-2026, sin atribuirle implementación completa. El plan se había reordenado para estabilizar primero el backend y los flujos críticos, y posteriormente extender Web, Desktop e integraciones. Se preservan antecedentes de planificación e historia de trabajo. Las integraciones externas no deben alterar citas ante fallos del proveedor. Se conservaron Resend, Google OAuth, Google Calendar y OpenStreetMap/Google Maps; la consulta de feriados Chile con Nager.Date se implementó y fusionó. Resend V2 se fusionó (PR #173), pero su recepción y renderizado real con logo CID aún no están acreditados.

Pendientes al corte 17-10-2026: validar guías 2.4/2.6 y anexos Scrum; revisar UML, ER, mockups y requisitos; consolidar evidencia académica Docker demo/E2E ya validados; verificar recepción de Resend V2 con logo CID; definir métricas de avance y resultados de rendimiento/seguridad; confirmar criterio docente de cinco APIs/dos propias; documentar normalización y conteo físico de tablas; acordar reconciliación segura de migración local experimental. Despliegue productivo no acreditado. Estrategia: priorizar entregables oficiales sin alterar plantillas; mantener trazabilidad de PR #173, #176, #179 y #182, de reuniones reales y de las decisiones del equipo. Separar pruebas técnicas confirmadas de aprobación académica; no declarar servicios externos simulados como integraciones E2E reales ni trabajo futuro como terminado. Seguimiento por responsable principal de Fase 2; documentar los retrasos con fechas reales del cronograma cuando estén disponibles.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.