CITAJUSTA

Revisión Daily Meeting

Reunión inicial · Épica · Product Backlog · Sprint · Burndown · Release · Avance · Pendientes · Kanban

| Proyecto | Proyecto de Título – Ingeniería en Informática |
| --- | --- |
| Sede | Duoc UC Puente Alto |
| Versión | 1.5 |
| Estado | Actualizado con cierre técnico y validación integral de HU-022 |
| Fecha | 20 de septiembre de 2026 |
| Integrantes | Matías Andrés Torres · Bastian Sepúlveda · Diego Simon |

1. Épica / objetivo de trabajo	3

2. Product Backlog referencia actual	3

3. Sprint / avance acumulado	3

4. ¿Qué se ha realizado?	3

5. Pendientes inmediatos	4

6. Burndown	4

7. Release	4

8. Kanban	5

9. Riesgos / bloqueos actuales	5

10. Evidencias asociadas a esta revisión	5

11. Conclusión de la revisión	5

# 1. Épica / objetivo de trabajo

ÉPICA PRINCIPAL: Gestión inteligente de citas y recuperación de cupos liberados. CitaJusta busca gestionar usuarios, instituciones, servicios, profesionales, disponibilidad y citas, permitiendo que los cupos liberados por cancelaciones puedan ser ofrecidos de forma controlada a usuarios compatibles de una lista de espera. Esta épica concentra el flujo principal del proyecto: seguridad → agenda → reserva → cancelación → lista de espera → oferta → reasignación → trazabilidad.

# 2. Product Backlog referencia actual

| Elemento | Descripción | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-001/002 | Registro, login, sesiones y acceso seguro | Alta/Crítica | Done |
| HU-003 | Buscar citas por servicio, sede y disponibilidad | Crítica | Done |
| HU-012/013 | Instituciones, sedes, servicios y profesionales | Alta | Done |
| HU-014/015 | Disponibilidad, cupos y agenda institucional | Crítica/Alta | Done |
| HU-004 | Reservar una cita | Crítica | Done |
| HU-005/006 | Consulta y cancelación de citas | Alta/Crítica | Done |
| HU-007/008/021 | Lista de espera, preferencias e integración Web | Crítica/Alta | Done |
| HU-009/010/011/016/018/022 | Ofertas, reasignación, políticas e integración Web | Crítica | Done técnico |

# 3. Sprint / avance acumulado

Sprint 4: Agenda Base permanece cerrado con 8/8 tareas completadas y evidencia técnica validada. Sprint 5: Citas y Lista de Espera quedó cerrado con sus tareas funcionales y de integración completadas. Sprint 6: Reasignación y Ofertas alcanzó cierre técnico con 8/8 tareas completadas. El backend de HU-009, HU-010, HU-011, HU-016 y HU-018 está implementado; HU-021 fue completada y mergeada mediante PR #89, y HU-022 quedó implementada y validada en la rama feat/web-reassignment-offers, pendiente de commit/PR/merge al momento del corte.

| Tareas Sprint 6 | Done | En progreso / Pendiente | Pruebas actuales |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8 | 0 / 0 | 71/71 web · 20/20 E2E reasignación · 10/10 tooling |

# 4. ¿Qué se ha realizado?

- Backend HU-001 a HU-020 implementado, con autenticación, RBAC, contexto institucional, agenda, citas, lista de espera, reasignación, políticas, operación, reportes y auditoría.

- apps/web consume la API real para autenticación, catálogos, disponibilidad, reserva, confirmación, Mis citas, cancelación, lista de espera/preferencias y ofertas de reasignación.

- HU-021 – Gestión Web de lista de espera y preferencias completada: alta, consulta, persistencia de preferencias y retiro validados contra Web + API + PostgreSQL.

- El entorno local fue estabilizado con seed:dev idempotente, check:dev de sólo lectura, provisión de catálogos requeridos y validación fail-fast del proxy de Vite.

- Validación actual de HU-022: 71/71 pruebas Web, 10/10 pruebas enfocadas de recipient-offers/reassignment-demo y 20/20 E2E reales de reasignación; build API, build Web + TypeScript, Prisma validate, check:dev y git diff --check correctos.

- PR #89 mergeado a main (merge c291d17) con HU-021 y estabilización del entorno local; ramas locales/remotas antiguas ya integradas fueron limpiadas.

- HU-022 – Gestión Web de ofertas de reasignación completada técnicamente: nuevo GET /api/v1/reassignments/offers/me, ruta /ofertas, expiresAt real, aceptación, rechazo y estados finales. La prueba manual validó oferta vencida sin mutación, ACCEPT con cita AGENDADA transferida y REJECT sin creación de cita para el destinatario.

# 5. Pendientes inmediatos

- Cerrar administrativamente HU-022: commit, push, Pull Request, merge a main y actualización final del estado visual en GitHub Projects.

- Mantener como evidencia de HU-022 los resultados automáticos y la validación manual Web + API + PostgreSQL de expiración, aceptación y rechazo.

- Continuar con las interfaces institucionales pendientes: agenda operativa, asistencia, administración, reportes y auditoría.

- Mantener sincronizados Product Backlog, Sprint Backlog, Release Plan, Kanban y evidencias Daily con el estado verificable de GitHub.

- Implementar la aplicación de escritorio Tauri cuando el flujo institucional Web esté suficientemente consolidado.

- Mantener como deuda técnica separada la advertencia de pg sobre consultas simultáneas y completar posteriormente Docker/Docker Compose y pruebas de seguridad/rendimiento.

# 6. Burndown

Estado: evidencia histórica cerrada del Sprint 4. El Burndown Sprint 4 conserva su reconstrucción basada en hitos reales de GitHub y Pull Requests, con 30 h estimadas al inicio y 0 h restantes tras el checkpoint E2E real. No se modifica porque corresponde a un Sprint ya cerrado.

# 7. Release

El Release Plan mantiene 8 Sprints hasta R1.0. Sprint 5 está cerrado y Sprint 6 alcanzó cierre técnico: el motor de reasignación backend y la experiencia Web de ofertas fueron implementados y validados. Al momento del corte sólo resta integrar la rama de HU-022 a main; el siguiente foco funcional corresponde a interfaces institucionales, seguido de Tauri/Docker y cierre académico.

# 8. Kanban

Estado: tablero real disponible en GitHub Projects con columnas Backlog, Ready, In Progress, Review, Testing y Done. HU-021 está cerrada como Done. HU-022 ya cumple los criterios técnicos y de validación manual, pero la actualización visual del tablero a Done debe realizarse después del commit/PR/merge de feat/web-reassignment-offers para mantener trazabilidad verificable.

Figura / evidencia asociada: tablero Kanban real de CitaJusta en GitHub Projects. Ver 14_Evidencia_Kanban_CitaJusta.docx.

# 9. Riesgos / bloqueos actuales

- No existe actualmente un bloqueo técnico activo en persistencia, Prisma, Waitlist u ofertas de reasignación. HU-022 quedó validada de punta a punta y sólo resta su integración administrativa a main.

- La siguiente prioridad funcional pasa a las interfaces institucionales. La selección de profesional específico en preferencias de espera continúa fuera del contrato backend disponible y no debe simularse en la interfaz.

- La aplicación institucional completa, Tauri y Docker/Docker Compose continúan pendientes como entregables técnicos posteriores.

- Se mantiene como deuda técnica de baja prioridad la advertencia de pg detectada en pruebas concurrentes; no afecta los resultados actuales.

# 10. Evidencias asociadas a esta revisión

| Evidencia | Estado | Documento / soporte |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Actualizado | 06_Product_Backlog_CitaJusta.xlsx |
| Sprint Backlog | Actualizado | 07_Sprint_Backlog_CitaJusta.xlsx |
| Release Plan | Actualizado | 13_Release_Plan_CitaJusta.xlsx |
| Burndown | Histórico / sin cambios | 08_Burndown_Sprint_4_CitaJusta.xlsx |
| Kanban | Actualizado | 14_Evidencia_Kanban_CitaJusta.docx |

# 11. Conclusión de la revisión

La revisión actual evidencia que CitaJusta cuenta con backend HU-001 a HU-020 implementado y flujos Web validados para autenticación, búsqueda, reserva, consulta/cancelación de citas, lista de espera/preferencias y ofertas de reasignación. HU-021 fue completada y mergeada mediante PR #89; HU-022 quedó completada técnicamente con 71/71 pruebas Web, 20/20 E2E reales de reasignación, tooling de desarrollo y validación manual de expiración, aceptación y rechazo. Al momento del corte resta commit/PR/merge de la rama feat/web-reassignment-offers y la actualización final del Kanban.