CITAJUSTA

Épicas e Historias de Usuario

Proyecto de Título Ingeniería en Informática Duoc UC Puente Alto

| Proyecto | CitaJusta |
| --- | --- |
| Versión | 1.2 — actualización de avance |
| Fecha | 21-09-2026 |
| Estado | Documento actualizado con HU-021 a HU-024 completadas |
| Fuente | Plantilla docente + Historias de Usuario Iniciales v0.1 de CitaJusta |

Integrantes:

- Matías Andrés Torres

- Bastian Sepúlveda

- Diego Simon

1. Épicas del proyecto	3

2. Criterio de priorización	3

3. Historias de Usuario	3

4. Trazabilidad Scrum	5

5. Observaciones para la primera evaluación	6

# 1. Épicas del proyecto

| ID | Épica | Historias asociadas | Priorización |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Cuenta y acceso | HU-001, HU-002 | Must |
| EP-02 | Citas | HU-003, HU-004, HU-005, HU-006 | Must |
| EP-03 | Lista de espera | HU-007, HU-008, HU-021 | Must |
| EP-04 | Agenda | HU-014, HU-015 | Must |
| EP-05 | Administración | HU-012, HU-013, HU-018 | Must |
| EP-06 | Reasignación | HU-016 | Must |
| EP-07 | Ofertas | HU-009, HU-010, HU-011, HU-022, HU-023 | Must |
| EP-08 | Operación | HU-017 | Should |
| EP-09 | Reportes | HU-019 | Could |
| EP-10 | Auditoría | HU-020 | Should |
| EP-11 | Notificaciones | HU-024 | Must |

# 2. Criterio de priorización

Se utiliza una priorización tipo MoSCoW como apoyo visual. Las épicas que sostienen el MVP (acceso, citas, agenda, administración, lista de espera, ofertas, reasignación y notificaciones) se consideran Must. Operación y auditoría se consideran Should, mientras que reportes se mantiene como Could para la versión objetivo.

# 3. Historias de Usuario

El siguiente resumen consolida las historias definidas en CitaJusta e incorpora HU-021 a HU-024. Los Story Points de estas historias adicionales quedan pendientes de refinamiento por el Scrum Team; el detalle de criterios de aceptación debe mantenerse sincronizado con Product Backlog, Kanban e Issues de GitHub.

| ID | Épica | Historia | Prioridad | SP | Alcance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | Cuenta y acceso | Como usuario final, quiero crear una cuenta, para utilizar CitaJusta y administrar mis citas. | Alta | 3 | MVP |
| HU-002 | Cuenta y acceso | Como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura, para acceder únicamente a las funciones que me corresponden. | Crítica | 3 | MVP |
| HU-003 | Citas | Como usuario, quiero buscar citas por servicio, sede y fecha o preferencia, para encontrar una atención compatible con mis necesidades. | Crítica | 5 | MVP |
| HU-004 | Citas | Como usuario, quiero reservar un cupo disponible, para asegurar una atención en el horario seleccionado. | Crítica | 5 | MVP |
| HU-005 | Citas | Como usuario, quiero visualizar mis citas y su estado, para saber cuándo debo asistir y qué acciones tengo disponibles. | Alta | 3 | MVP |
| HU-006 | Citas | Como usuario, quiero cancelar una cita que no podré utilizar, para liberar el cupo y mantener mi agenda actualizada. | Crítica | 5 | MVP |
| HU-007 | Lista de espera | Como usuario, quiero ingresar a una lista de espera cuando no haya disponibilidad adecuada, para tener la posibilidad de recibir un cupo que se libere. | Crítica | 5 | MVP |
| HU-008 | Lista de espera | Como usuario, quiero indicar y modificar mis días, horarios y sede preferidos, para recibir solamente ofertas que pueda utilizar. | Alta | 5 | MVP |
| HU-009 | Ofertas | Como usuario en lista de espera, quiero recibir una oferta cuando se libere un cupo compatible, para decidir si deseo tomarlo. | Crítica | 8 | MVP |
| HU-010 | Ofertas | Como usuario, quiero aceptar una oferta vigente, para obtener el cupo liberado de manera segura. | Crítica | 8 | MVP |
| HU-011 | Ofertas | Como usuario, quiero rechazar una oferta que no puedo utilizar, para que el sistema pueda continuar con otro candidato. | Alta | 3 | MVP |
| HU-012 | Administración | Como administrador institucional, quiero administrar sedes y servicios, para configurar correctamente la oferta de atención de mi institución. | Alta | 5 | MVP |
| HU-013 | Administración | Como administrador institucional, quiero registrar profesionales y asociarlos a servicios y sedes, para construir la agenda institucional. | Alta | 5 | MVP |
| HU-014 | Agenda | Como usuario autorizado, quiero configurar disponibilidad, bloqueos e indisponibilidades, para evitar que se ofrezcan horarios no atendibles. | Crítica | 8 | MVP |
| HU-015 | Agenda | Como funcionario, quiero consultar la agenda por fecha, sede, servicio, profesional y estado, para gestionar la operación diaria. | Alta | 5 | MVP |
| HU-016 | Reasignación | Como funcionario autorizado, quiero visualizar el cupo liberado, candidatos evaluados, oferta y estado del flujo, para supervisar la reasignación automática. | Crítica | 8 | MVP |
| HU-017 | Operación | Como funcionario o profesional autorizado, quiero registrar asistencia o inasistencia, para mantener el historial operativo y apoyar las reglas institucionales. | Media | 3 | Objetivo |
| HU-018 | Administración | Como administrador institucional, quiero configurar parámetros permitidos de priorización, para adaptar la reasignación a las políticas de la institución. | Alta | 8 | Objetivo |
| HU-019 | Reportes | Como administrador, quiero consultar indicadores de cancelaciones, ofertas y cupos recuperados, para evaluar el desempeño de la agenda. | Media | 5 | Objetivo |
| HU-020 | Auditoría | Como auditor autorizado, quiero consultar la bitácora de operaciones relevantes, para reconstruir qué ocurrió, cuándo y por quién. | Alta | 5 | Objetivo |
| HU-021 | Lista de espera | Como usuario de CitaJusta, quiero gestionar desde la Web mi participación en listas de espera y sus preferencias, para inscribirme, ajustar mis condiciones de atención y retirarme cuando corresponda. | Alta | Por estimar | MVP |
| HU-022 | Ofertas | Como usuario de CitaJusta, quiero visualizar y responder desde la Web las ofertas de reasignación que reciba, para aceptar una nueva hora compatible o rechazarla de forma segura. | Crítica | Por estimar | MVP |
| HU-023 | Ofertas / Reasignación | Como sistema CitaJusta, quiero expirar automáticamente las ofertas vencidas y continuar con el siguiente candidato elegible, para recuperar cupos liberados sin depender de intervención manual. | Crítica | Por estimar | MVP |
| HU-024 | Notificaciones | Como usuario de CitaJusta, quiero recibir y consultar notificaciones internas sobre eventos importantes de mis citas, lista de espera y ofertas, para mantenerme informado sin depender de servicios externos. | Alta | Por estimar | MVP |

# 4. Trazabilidad Scrum

La trazabilidad objetivo del proyecto es:

Épica → Historia de Usuario → Product Backlog → Sprint Backlog → Rama/PR → Prueba → Evidencia

# 5. Observaciones para la primera evaluación

- Los Story Points de HU-001 a HU-020 corresponden a estimaciones documentadas previamente. HU-021, HU-022, HU-023 y HU-024 se incorporan sin asignar Story Points hasta que el Scrum Team realice su refinamiento.

- El backend de HU-001 a HU-020 se encuentra implementado. HU-021 y HU-022 fueron completadas y validadas en Web + API + PostgreSQL; HU-023 y HU-024 también fueron completadas, validadas y mergeadas a main mediante PR #96 y PR #99 respectivamente.

- Las evidencias de GitHub, Pull Requests y pruebas deben asociarse progresivamente a cada historia. El estado Done debe reflejar cumplimiento verificable del alcance declarado, no sólo una implementación parcial.