CITAJUSTA

Declaración de Nivel de Avance

Primera evaluación – Evidencia de proyecto

Proyecto de Título – Ingeniería en Informática
Duoc UC Puente Alto

| Proyecto | CitaJusta |
| --- | --- |
| Equipo | Matías Andrés Torres / Bastian Sepúlveda / Diego Simon |
| Metodología | Scrum |
| Estado | Versión 1.3 – Actualizada para primera evaluación |
| Fecha | 09 de septiembre de 2026 |
| Repositorio | https://github.com/torresmatias23/CitaJusta |

1. Objetivo del documento	3

2. Estado general del proyecto	3

3. Avance técnico comprobable	3

4. Avance documental	3

5. Avance Scrum y gestión del proyecto	4

6. Evidencias verificables para la evaluación	4

7. Nivel de avance declarado	4

8. Pendientes principales	5

9. Declaración	5

# 1. Objetivo del documento

Declarar el nivel de avance actual de CitaJusta y dejar evidencia verificable del desarrollo técnico y documental realizado hasta la fecha de preparación de esta evaluación.

# 2. Estado general del proyecto

CitaJusta se encuentra en desarrollo incremental bajo Scrum. A la fecha de esta primera evaluación, el proyecto presenta avances verificables en backend, persistencia, seguridad, catálogos, disponibilidad, reserva, consulta y cancelación de citas. El Sprint 4 correspondiente a Agenda Base se encuentra técnicamente cerrado y el Sprint 5 registra seis de ocho tareas completadas. La aplicación web en apps/web ya se encuentra integrada con la API real para autenticación, catálogos, disponibilidad, reserva, consulta y cancelación de citas. La aplicación de escritorio, la lista de espera, las preferencias y el motor de reasignación continúan pendientes.

# 3. Avance técnico comprobable

- Backend NestJS y monorepo npm configurados, incluyendo workspace web en apps/web.

- PostgreSQL + Prisma con 37 modelos/tablas versionadas mediante 7 migraciones aplicadas.

- Autenticación: registro, login, refresh rotativo y logout.

- RBAC y contexto institucional implementados.

- API versionada bajo /api/v1 y endpoint técnico /health.

- Catálogo read-only de instituciones, sedes, servicios y requisitos.

- Catálogo read-only de profesionales y relaciones con servicios/sedes.

- Consulta read-only de disponibilidad y cupos de agenda.

- 114/114 pruebas automatizadas del backend aprobadas, sin fallos ni pruebas omitidas.

- Checkpoint E2E ejecutado correctamente contra PostgreSQL real: 1/1 aprobado.

- HU-004 – Reserva de citas implementada con transacción Serializable, control de concurrencia, lockVersion y restricción UNIQUE para evitar doble asignación.

- HU-005 – Consulta de citas propias implementada mediante GET /api/v1/appointments/me, con aislamiento por usuario y DTO público controlado.

- HU-006 – Cancelación de citas implementada mediante POST /api/v1/appointments/:appointmentId/cancel, con transición AGENDADA → CANCELADA, idempotencia y cupo RESERVED → RELEASED.

- Pruebas E2E específicas de appointments: 22/22 aprobadas, cubriendo reserva, consulta, cancelación, rollback y concurrencia.

- Aplicación web React + Vite + TypeScript implementada e integrada con la API real: registro, login, restauración y cierre de sesión, rutas protegidas, catálogos, disponibilidad, reserva, confirmación, Mis citas y cancelación. Validación web: 39/39 pruebas aprobadas, typecheck y build exitosos.

# 4. Avance documental

- Documento Base del proyecto.

- Justificación del proyecto.

- Requisitos funcionales y no funcionales.

- Arquitectura de software y arquitectura de APIs.

- Stack tecnológico.

- Modelo conceptual, ER, diccionario de datos y prototipo DBML.

- Artefactos Scrum actualizados para Product Backlog, Sprint Backlog, Daily/Review, Release Plan, Kanban y Burndown, con evidencia técnica y trazabilidad real mediante GitHub.

# 5. Avance Scrum y gestión del proyecto

- Product Backlog priorizado y actualizado a partir de historias de usuario, requisitos y avance técnico comprobado.

- Sprint Backlog de Sprint 4 cerrado y Sprint 5 actualizado con seis de ocho tareas completadas, incluyendo integración frontend y validación E2E Web/API/PostgreSQL.

- Épicas e Historias de Usuario documentadas y vinculadas con requisitos funcionales.

- Release Plan estructurado en ocho Sprints y actualizado con Sprint 4 completo y Sprint 5 en progreso, con la integración web ya incorporada.

- Burndown del Sprint 4 completado a partir de evidencia real de commits y Pull Requests, utilizando horas estimadas como trabajo restante.

- Estructura académica Fase 1, Fase 2 y Fase 3 incorporada al repositorio para mantener trazabilidad Capstone.

- Sprint 4 Agenda Base cerrado con 8 de 8 tareas completadas.

- Kanban real implementado mediante GitHub Projects, con estados Backlog, Ready, In Progress, Review, Testing y Done.

- HU-004, HU-005 y HU-006 completadas; además, la fundación e integración funcional del frontend web con la API real fueron completadas y mergeadas a main mediante el Pull Request #43.

# 6. Evidencias verificables para la evaluación

- Repositorio público: https://github.com/torresmatias23/CitaJusta

- Documento Base, Justificación, Requisitos Funcionales, Arquitectura de Software, Arquitectura de APIs y Stack Tecnológico.

- Backend: 114/114 pruebas automatizadas aprobadas, E2E appointments 22/22 y checkpoint PostgreSQL real 1/1, con builds aprobados.

- Frontend web: 39/39 pruebas aprobadas, typecheck y build exitosos; integración Web/API/PostgreSQL validada mediante 13/13 pruebas E2E.

- Migraciones Prisma y modelo PostgreSQL versionados en Git, con 7 migraciones aplicadas.

- Kanban real y Burndown Sprint 4 disponibles como evidencia de seguimiento Scrum.

- Historial de ramas, commits y Pull Requests utilizado como evidencia del desarrollo incremental; HU-004, HU-005 y HU-006 cuentan con trazabilidad de implementación y la integración web quedó incorporada a main mediante el Pull Request #43.

# 7. Nivel de avance declarado

El equipo declara un nivel de avance PARCIAL – EN DESARROLLO, con la base crítica del backend consolidada para reserva, consulta y cancelación de citas, y con la aplicación web ya integrada y validada contra la API real y PostgreSQL. No se declara un porcentaje numérico, ya que el proyecto aún mantiene entregables obligatorios relevantes pendientes y el avance se evidencia mediante funcionalidades, pruebas, repositorio y documentos verificables.

# 8. Pendientes principales

- Implementar lista de espera para usuarios (HU-007).

- Implementar preferencias de lista de espera y criterios de disponibilidad (HU-008).

- Implementar motor de ofertas y reasignación de cupos liberados (HU-009 y siguientes).

- Desarrollar aplicación de escritorio Tauri + React.

- Implementar Dockerfile(s) y Docker Compose para reproducibilidad del proyecto.

- Actualizar e incorporar Product Backlog, Sprint Backlog, Release Plan, Daily/Review, Kanban y demás evidencias académicas de la primera evaluación.

- Completar modelo ER formal, UML requeridos, evidencia de normalización y manual técnico consolidado.

- Ejecutar pruebas de rendimiento, evaluación dedicada de seguridad y endurecimiento final.

- Completar documentación final, trazabilidad de los Sprints siguientes y presentación de cierre.

- Mantener alineados código, GitHub Project, pruebas y documentación a medida que se implementen las historias pendientes.

# 9. Declaración

El equipo declara que la información presentada corresponde al estado verificable del repositorio y de la documentación disponible al 9 de septiembre de 2026. Las funcionalidades y evidencias señaladas como pendientes no se presentan como implementadas. Este documento constituye la declaración actualizada de avance para la primera evaluación del Proyecto APT CitaJusta.

Equipo CitaJusta

Matías Andrés Torres · Bastian Sepúlveda · Diego Simon

09 de septiembre de 2026