CITAJUSTA

Product Vision

Visión de producto y Product Vision Board

Proyecto de Título · Capstone APT122

Ingeniería en Informática

Sede: Duoc UC Puente Alto

Versión: 1.0

Estado: Entrega Fase 2

Fecha: 17 de octubre de 2026

Integrantes

- Matías Andrés Torres

- Bastian Sepúlveda

- Diego Simón

Control de versiones

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17-10-2026 | Equipo CitaJusta | Documento de visión de producto para la entrega Fase 2. Actualiza la visión ejecutiva del Documento Base (sección 1) y de la presentación de Fase 1 con el estado real del producto al 17-10-2026. |

Índice

1. Propósito del documento	3

2. Declaración de visión	3

3. Product Vision Board	4

4. Problema y oportunidad	4

4.1 Problema	4

4.2 Oportunidad	4

5. Propuesta de valor y diferenciadores	5

6. Usuarios y roles	5

7. Capacidades del producto al 17-10-2026	6

7.1 Entregado	6

7.2 Pendiente o parcial	6

8. Métricas de éxito	7

8.1 Indicadores de negocio	7

8.2 Criterios técnicos de éxito (verificados)	7

9. Límites del producto	8

10. Roadmap por releases	8

10.1 Evolución posterior al Capstone	9

11. Supuestos y restricciones	9

11.1 Supuestos	9

11.2 Restricciones	9

11.3 Protección de datos personales	9

12. Interesados	10

# 1. Propósito del documento

Este documento presenta la visión de producto de CitaJusta para la entrega final de la Fase 2. Actualiza la visión ejecutiva contenida en el Documento Base (sección 1) y en la presentación de Fase 1, y la contrasta con el estado real del producto al 17 de octubre de 2026 (commit 865a7d0).

La visión orienta la priorización del Product Backlog: toda funcionalidad debe contribuir, directa o indirectamente, a que una cita cancelada se recupere de forma segura, comprensible y trazable.

# 2. Declaración de visión

La declaración sigue la plantilla de Geoffrey Moore, que expresa en una sola idea para quién es el producto, qué problema resuelve y qué lo diferencia.

| Para | instituciones y organizaciones que atienden mediante reserva de hora (servicios municipales, centros de atención, instituciones educacionales y otros servicios con agenda), |
| --- | --- |
| quienes | pierden cupos por cancelaciones e inasistencias mientras otras personas esperan atención, y dependen de llamadas, correos o planillas para reasignarlos, |
| CitaJusta es | una plataforma web y de escritorio de gestión de citas y listas de espera, |
| que | convierte cada cancelación en una nueva oportunidad de atención: detecta el cupo liberado, evalúa a las personas compatibles en lista de espera y les ofrece el horario con un plazo de respuesta, con integridad transaccional y trazabilidad completa. |
| A diferencia de | las agendas tradicionales y de la reasignación manual, |
| nuestro producto | mantiene una lista de espera activa, aplica reglas objetivas y configurables por institución, explica por qué se eligió a cada candidato y garantiza que un mismo cupo nunca se asigne a dos personas. |

Frase de defensa "CitaJusta no es una agenda tradicional: es un sistema de optimización de cupos que convierte una cita cancelada en una nueva oportunidad de atención." Eslogan: Una cita cancelada no debería perderse.

# 3. Product Vision Board

El tablero resume en cuatro cuadrantes a quién sirve el producto, qué necesidades atiende, qué es y qué objetivos persigue.

| Grupo objetivo - Instituciones con atención programada y listas de espera (municipios, centros de atención, educación, servicios con reserva). - Personas que reservan horas y esperan un cupo. - Funcionarios, profesionales, administradores y auditores institucionales. | Necesidades - Que un cupo cancelado no quede vacío. - Reasignar sin llamadas ni planillas, con reglas justas y conocidas. - Evitar dobles asignaciones y conflictos de agenda. - Saber quién canceló, a quién se ofreció y quién aceptó. - Medir cupos liberados y recuperados. |
| --- | --- |
| Producto - Web para usuarios finales: búsqueda, reserva, Mis citas, lista de espera, ofertas y notificaciones. - Desktop institucional (Tauri): catálogo, profesionales, agenda, disponibilidad, asistencia, supervisión, reportes y auditoría. - API NestJS única, con motor de reasignación, RBAC multi-institución y PostgreSQL como fuente de verdad. | Objetivos - Recuperar cupos liberados mediante ofertas automáticas a candidatos compatibles. - Reducir la carga administrativa de la reasignación. - Garantizar integridad y trazabilidad auditables. - Demostrar el flujo completo como proyecto Capstone reproducible (Docker). |

# 4. Problema y oportunidad

## 4.1 Problema

En las instituciones que atienden mediante agenda, una hora cancelada a tiempo podría ser utilizada por otra persona. Sin embargo, cuando la reasignación depende de llamadas, planillas o revisión manual, el cupo suele quedar vacío. Los problemas identificados en Fase 1 son:

- Cancelaciones de última hora e inasistencias que dejan espacios vacíos en la agenda.

- Listas de espera pasivas que no se activan cuando aparece un cupo libre.

- Reasignaciones manuales lentas, poco transparentes y difíciles de auditar.

- Falta de trazabilidad sobre quién canceló, quién fue contactado y quién aceptó o rechazó.

- Ausencia de indicadores sobre cupos perdidos y recuperados.

## 4.2 Oportunidad

Tratar la cancelación como un evento que dispara automáticamente la búsqueda de un candidato compatible permite recuperar capacidad ya instalada sin aumentar recursos, reducir el trabajo administrativo repetitivo y entregar a las personas en espera una oportunidad concreta de atención. El enfoque es transversal: el modelo usa terminología general (institución, sede, servicio, profesional) y no depende de un sector específico.

# 5. Propuesta de valor y diferenciadores

| Diferenciador | Qué significa | Estado al 17-10-2026 |
| --- | --- | --- |
| Lista de espera activa | La cancelación de un cupo reutilizable inicia la reasignación en la misma transacción (HU-025). | Entregado |
| Reglas objetivas y configurables | Elegibilidad por servicio, sede, días, rangos horarios y aviso mínimo; ranking por prioridad y antigüedad con política versionada por institución (HU-009, HU-018). | Entregado |
| Ofertas con expiración | Cada oferta tiene un plazo; al vencer o ser rechazada se continúa con el siguiente candidato (HU-010, HU-011, HU-023). | Entregado |
| Sin doble asignación | UNIQUE sobre el cupo de la cita, control optimista con lockVersion y transacciones Serializable. Prueba con 10 reservas simultáneas: 1 confirmada y 9 rechazadas (409). | Entregado y verificado |
| Reasignación explicable | Se persisten candidatos evaluados, motivos de exclusión, ranking y snapshots; la institución los consulta en Desktop (HU-016, HU-036). | Entregado |
| Trazabilidad completa | Historial de estados de la cita y bitácora de auditoría con 26 códigos de acción (HU-020, HU-038). | Entregado |
| Web y Desktop sobre una API única | Ningún cliente decide permisos, disponibilidad ni reasignaciones; el backend es la autoridad. | Entregado |
| Integraciones complementarias | Correo (Resend), acceso con Google, copia a Google Calendar, ubicación con OpenStreetMap/Google Maps y consulta de feriados de Chile (Nager.Date). | Entregado con pendientes menores |

# 6. Usuarios y roles

| Rol | Necesidad principal | Canal |
| --- | --- | --- |
| Usuario final | Buscar y reservar horas, cancelar, ingresar a lista de espera y responder ofertas de cupos liberados. | Web |
| Funcionario / recepcionista | Consultar la agenda diaria y registrar asistencia o inasistencia. | Desktop |
| Profesional | Conocer su agenda y las citas asignadas. | Desktop (según permisos) |
| Administrador institucional | Configurar sedes, servicios, profesionales, disponibilidad, bloqueos y reglas de reasignación. | Desktop |
| Supervisor de reasignaciones | Revisar cupos liberados, candidatos, ofertas y resultados. | Desktop |
| Auditor | Consultar la bitácora y los reportes sin modificar datos. | Desktop |

Los permisos se asignan por capacidad (RBAC) en ámbitos global, institución o sede. Un mismo usuario puede tener distintos roles en distintas instituciones, y las identidades enviadas por un cliente nunca amplían su alcance.

# 7. Capacidades del producto al 17-10-2026

La siguiente tabla separa lo entregado (integrado a main y verificado con pruebas) de lo pendiente. Las 42 historias de usuario vigentes del Product Backlog (HU-001 a HU-042) están integradas; HU-043 (WhatsApp) fue excluida del alcance el 15-10-2026.

## 7.1 Entregado

| Capacidad | Canal | Historias / evidencia |
| --- | --- | --- |
| Registro, inicio y cierre de sesión con JWT y refresh rotativo | Web / Desktop | HU-001, HU-002, HU-028 |
| Acceso con Google (OpenID Connect) como método adicional | Web | HU-040 · PR #156 |
| Búsqueda de disponibilidad por sede, servicio y fecha específica o flexible | Web | HU-003, HU-026 |
| Reserva, Mis citas y cancelación idempotente | Web | HU-004, HU-005, HU-006 |
| Lista de espera, preferencias y retiro | Web | HU-007, HU-008, HU-021 |
| Motor de reasignación: candidatos, ranking, ofertas, aceptación, rechazo, expiración e inicio automático | API / Web | HU-009–011, HU-022, HU-023, HU-025, HU-035 |
| Política de reasignación versionada por institución | API | HU-018 |
| Notificaciones internas y correo transaccional (Resend) | Web / correo | HU-024, HU-039 · PR #153 y #173 |
| Copia de una cita a Google Calendar con consentimiento | Web | HU-041 · PR #159 |
| Ubicación de sedes (OpenStreetMap) e indicaciones (Google Maps URLs) | Web | HU-042 · PR #163 |
| Administración institucional: sedes, servicios, profesionales, disponibilidad y bloqueos | Desktop | HU-012–014, HU-029, HU-030, HU-032 |
| Agenda institucional y registro de asistencia | Desktop | HU-015, HU-017, HU-031, HU-033 |
| Supervisión de reasignaciones, reportes e indicadores, auditoría | Desktop | HU-016, HU-019, HU-020, HU-036–038 |
| Consulta de feriados de Chile (adaptador de sólo lectura, sin importación automática) | API (CLI) | PR #174 · registrada como HU-044 |

## 7.2 Pendiente o parcial

| Capacidad | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Documentación OpenAPI / Swagger | Pendiente | Planificada para el Sprint 9; los contratos están documentados en README y pruebas. |
| Endurecimiento: CORS explícito, rate limiting y cabeceras de seguridad en la API | Pendiente | Mencionado en la documentación, aún no implementado en el código; la Web publicada por nginx ya usa mismo origen y cabeceras básicas. |
| Integración continua que ejecute pruebas | Pendiente | Los workflows actuales sólo crean Issues de Daily Scrum. |
| Recuperación de contraseña (RF-003) | Pendiente | Requisito de versión objetivo, sin implementación. |
| Confirmación de asistencia por el usuario (RF-016) | Pendiente | Requisito de versión objetivo; la asistencia se registra desde Desktop (RF-017). |
| Validación visual del correo V2 con logo en Gmail | Pendiente | Plantilla fusionada (PR #173); falta la comprobación manual. |
| Importación de feriados a la agenda | Pendiente | Requiere definir qué tipos de feriado cierran atención y su alcance por sede. |
| Entorno reproducible con Docker Compose (PostgreSQL, API, Web) | Parcial | Configuración Docker preparada y verificada el 17-10-2026 (cuatro servicios healthy), pendiente de integración al repositorio por el responsable del código. |
| Notificaciones por WhatsApp | Excluido | Retirado del alcance el 15-10-2026 por restricciones empresariales del proveedor. |

# 8. Métricas de éxito

El proyecto no cuenta con una implementación piloto en una institución real; por lo tanto, no existen mediciones de impacto. Las métricas siguientes definen cómo se evaluaría el éxito del producto y cuáles ya pueden calcularse con el módulo de reportes (HU-019, endpoint GET /api/v1/reports/indicators, consultado desde Desktop).

## 8.1 Indicadores de negocio

| Indicador | Definición | Disponible en el producto |
| --- | --- | --- |
| Citas programadas, canceladas e inasistencias | Conteos por período, sede, servicio o profesional. | Sí (HU-019) |
| Cupos liberados y recuperados | Cancelaciones que liberan cupo y reasignaciones completadas con oferta aceptada. | Sí (HU-019) |
| Tasa de recuperación de cupos | Cupos recuperados / cupos liberados × 100. | Sí (HU-019) |
| Ofertas enviadas, aceptadas, rechazadas y expiradas | Resultado de las ofertas en el período. | Sí (HU-019) |
| Tiempo desde la cancelación hasta la aceptación | Minutos entre la liberación del cupo y la aceptación de la oferta. | Datos persistidos; indicador no calculado |
| Tiempo promedio en lista de espera | Días desde el ingreso a la lista hasta su cumplimiento. | Datos persistidos; indicador no calculado |
| Horas administrativas evitadas | Comparación con el proceso manual de la institución. | Requiere estudio en terreno |

## 8.2 Criterios técnicos de éxito (verificados)

| Criterio | Resultado al 17-10-2026 |
| --- | --- |
| Cero dobles asignaciones bajo concurrencia | 10 reservas simultáneas del mismo cupo → 1 confirmada, 9 rechazadas (409). |
| Flujo MVP de extremo a extremo | 35/35 verificaciones sobre la configuración Docker de verificación: reserva, lista de espera, cancelación, oferta automática, aceptación y notificaciones. |
| Pruebas automatizadas | 999 pruebas unitarias sin fallos (API 691, Web 138, Desktop 165, client-core 5); E2E sobre PostgreSQL 234/236. |
| Entorno reproducible | Docker Compose con cuatro servicios en estado healthy y 12 migraciones aplicadas desde cero (configuración Docker preparada y verificada el 17-10-2026, pendiente de integración al repositorio por el responsable del código). |

# 9. Límites del producto

Para proteger el propósito central, CitaJusta no contempla:

- Fichas clínicas, diagnósticos, prescripciones, tratamientos ni recomendaciones médicas.

- Pagos en línea, facturación, contabilidad, remuneraciones, ERP o CRM completo.

- Telemedicina, videollamadas o mensajería instantánea general.

- Aplicación móvil nativa, envío real de SMS o integración productiva con WhatsApp.

- Integración con sistemas productivos de instituciones reales no definidos en el proyecto académico.

- Modelos predictivos de inasistencia o recomendación por aprendizaje automático (evolución futura).

Cambios de alcance registrados El documento de Alcances clasificaba la integración con calendarios externos y con identidades externas como funcionalidades futuras. Ambas se incorporaron en el Sprint 8 (HU-040 y HU-041) como capacidades complementarias, sin convertir a Google en fuente de verdad. HU-043 (WhatsApp) siguió el camino inverso y se excluyó del alcance.

# 10. Roadmap por releases

Estado de cada release según el Release Plan v1.10 (corte 16-10-2026), actualizado con la evidencia del 17-10-2026.

| Release | Sprint | Objetivo | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0.1 | 1 | Análisis, alcance y arquitectura | Completo | Documento Base, Alcances, Requisitos, Arquitectura y backlog inicial. |
| R0.2 | 2 | Configuración técnica | Avance alto | Monorepo, NestJS, PostgreSQL y Prisma operativos. Su único pendiente es Docker: configuración Docker preparada y verificada el 17-10-2026, pendiente de integración al repositorio por el responsable del código. |
| R0.3 | 3 | Seguridad y usuarios | Avance alto | Auth, sesiones y RBAC operativos; OpenAPI, rate limiting y endurecimiento pasan al Sprint 9. |
| R0.4 | 4 | Agenda base | Completo | 8/8 tareas, checkpoint E2E 1/1 y Burndown. |
| R0.5 | 5 | Citas y lista de espera | Completo | Reserva, consulta, cancelación y lista de espera Web. |
| R0.6 | 6 | Reasignación y notificaciones | Completo | Motor completo, expiración automática y notificaciones internas. |
| R0.7 | 7 | Aplicación institucional y UX | Completo | Desktop con todos los módulos institucionales previstos. |
| R0.8 | 8 | Integraciones externas | Entregado, sin cierre formal | Cuatro integraciones fusionadas; HU-043 excluida; falta acta de cierre del Sprint. |
| R1.0 | 9 | Cierre técnico y académico | En curso | Configuración Docker preparada y verificada el 17-10 (pendiente de integración por el responsable del código); E2E ejecutados en base aislada; pendientes OpenAPI, endurecimiento, CI y defensa. |

## 10.1 Evolución posterior al Capstone

- Notificaciones móviles o por SMS mediante un proveedor viable, reutilizando el patrón outbox del correo.

- Importación controlada de feriados nacionales y regionales a la agenda institucional.

- Indicadores de tiempos (cancelación → aceptación, espera promedio) en el módulo de reportes.

- Publicación de la API con OpenAPI para integraciones con sistemas institucionales.

- Piloto en una institución real para medir la tasa de recuperación y el ahorro administrativo.

# 11. Supuestos y restricciones

## 11.1 Supuestos

- Las instituciones ofrecen servicios con duración definida y reserva de hora.

- Existen personas interesadas en esos servicios que aceptan ingresar a una lista de espera y declarar preferencias.

- Las instituciones pueden definir reglas de prioridad objetivas.

- La demostración académica utiliza datos ficticios y no requiere una implementación productiva.

## 11.2 Restricciones

- Plazo académico de 18 semanas y equipo de tres integrantes.

- Software libre o de uso académico; servicios externos en planes gratuitos o de prueba (por ejemplo, remitente de prueba de Resend).

- El backend es la única autoridad sobre permisos, disponibilidad, ranking y transiciones de estado.

- Prisma se mantiene en la versión 7.10.0 y los cambios de esquema se hacen sólo con migraciones versionadas.

## 11.3 Protección de datos personales

CitaJusta trata datos personales necesarios para gestionar citas (identificación de cuenta, correo, institución, servicio, horarios, estado de reservas y preferencias de espera). El proyecto se diseñó considerando la Ley N.º 19.628 sobre protección de la vida privada, vigente, y anticipando los principios de la Ley N.º 21.719, cuya entrada en vigencia está fijada para el 1 de diciembre de 2026. En una implementación en prestadores de salud deberá evaluarse además la Ley N.º 20.584, y la Ley N.º 21.663 (Marco de Ciberseguridad) cuando corresponda.

Las medidas implementadas siguen el principio de privacidad desde el diseño: minimización de datos (no se almacena información clínica), control de acceso por roles y aislamiento por institución y sede, contraseñas con Argon2id, secretos fuera del código y logs del envío de correo sin destinatarios ni excepciones. El proyecto no declara cumplimiento certificado de ninguna normativa: ello requiere una evaluación formal que excede el alcance académico.

# 12. Interesados

| Interesado | Interés en el producto |
| --- | --- |
| Personas usuarias | Acceder antes a una atención mediante cupos recuperados, con información clara de sus citas y ofertas. |
| Instituciones | Aprovechar la capacidad instalada, reducir trabajo administrativo y contar con trazabilidad e indicadores. |
| Equipo CitaJusta | Construir, probar, documentar y defender una solución integrada con prácticas profesionales. |
| Docencia Capstone APT122 | Evaluar el cumplimiento del alcance, la metodología y las evidencias del proyecto. |