CITAJUSTA

Definition of Done

Criterios de término (DoD) y de preparación (DoR)

Proyecto de Título · Capstone APT122

Ingeniería en Informática

Sede: Duoc UC Puente Alto

Versión: 1.0

Estado: Entrega Fase 2

Fecha: 17 de octubre de 2026

Integrantes

- Matías Andrés Torres

- Bastian Sepúlveda

- Diego Simón

Control de versiones

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17-10-2026 | Equipo CitaJusta | Formalización de la DoD y DoR a partir de las prácticas aplicadas en los Sprints 1–8 y brechas detectadas en GitHub. |

Índice

1. Propósito y alcance	3

2. Niveles de la Definition of Done	3

3. DoD nivel 1: historia de usuario o tarea	3

4. DoD nivel 2: Sprint	4

5. DoD nivel 3: release o entrega	4

6. Definition of Ready (DoR)	5

7. Prácticas observadas y brechas detectadas	5

8. Lista de verificación para Pull Requests	6

9. Aprobación	6

# 1. Propósito y alcance

Este documento formaliza la Definition of Done (DoD) y la Definition of Ready (DoR) de CitaJusta. Establece las condiciones verificables que debe cumplir un elemento del Product Backlog para considerarse terminado y para poder ingresar a un Sprint.

Hasta esta versión el proyecto no contaba con un artefacto DoD aprobado: la matriz de cumplimiento Capstone lo registraba como FALTA. Sin embargo, el equipo ya aplicaba criterios de término de forma implícita, visibles en el tablero Kanban ("Done: trabajo implementado y validado con evidencia verificable"), en la columna "Criterio de término" del Sprint Backlog y en el Stack Tecnológico v0.2 ("los flujos críticos deberán contar con evidencia de pruebas antes de considerarse terminados"). Esta versión consolida esas prácticas en un solo acuerdo explícito.

Vigencia Versión 1.0 aplicable desde el Sprint 9 (cierre técnico y académico, iniciado el 16-10-2026). Los Sprints 1 a 8 se evaluaron con los criterios implícitos descritos en la sección 7; esta DoD no reclasifica retroactivamente su trabajo.

# 2. Niveles de la Definition of Done

La DoD se aplica en tres niveles acumulativos: cada nivel exige el cumplimiento del anterior.

| Nivel | Se aplica a | Pregunta que responde |
| --- | --- | --- |
| N1 · Historia / tarea | Cada HU, tarea técnica o corrección integrada a main | ¿Este incremento está listo para usarse y no rompe nada? |
| N2 · Sprint | El conjunto de elementos comprometidos en un Sprint | ¿El Sprint produjo un incremento demostrable y trazable? |
| N3 · Release / entrega | Una versión entregable (R1.0 / entrega Fase 2) | ¿El producto puede instalarse, ejecutarse y evaluarse por terceros? |

# 3. DoD nivel 1: historia de usuario o tarea

Un elemento del backlog se mueve a la columna Done del tablero sólo cuando cumple todos los criterios aplicables:

| # | Criterio | Verificación / evidencia esperada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Criterios de aceptación de la HU cumplidos y comprobados uno a uno. | Comentario de cierre en el Issue o PR con el resultado por criterio. |
| 2 | Código integrado a main mediante Pull Request desde una rama feat/, fix/ o docs/, revisado antes del merge. | PR fusionado y enlazado al Issue; sin commits directos a main. |
| 3 | Compilación sin errores con TypeScript strict en cada workspace afectado. | npm run build -w @citajusta/api, -w @citajusta/web (incluye typecheck) y -w @citajusta/desktop. |
| 4 | Pruebas unitarias nuevas o actualizadas para la lógica modificada; suite completa del workspace en verde. | Salida de npm test -w <workspace> con 0 fallos (node:test). |
| 5 | Operaciones críticas (reserva, cancelación, lista de espera, ofertas, reasignación, permisos) con prueba E2E sobre PostgreSQL real en una base aislada permitida. | Salida de npm run test:e2e:<suite>; nunca sobre una base compartida sin respaldo. |
| 6 | Cambios de esquema mediante migración Prisma versionada; prisma validate correcto; sin db push ni reset. | Carpeta prisma/migrations/<fecha>_<nombre> en el PR. |
| 7 | Autorización y aislamiento multi-tenant verificados en backend, incluidos casos negativos (401/403/404). | Pruebas de acceso no autorizado y de otro tenant en la suite. |
| 8 | Validación de entrada estricta (zod .strict()); errores sin detalles internos. | Pruebas de payload inválido o con campos extra → 400. |
| 9 | Sin secretos en el código; .env.example actualizado si se agregan variables. | Revisión del diff; git diff --check sin errores. |
| 10 | Validación manual en la interfaz correspondiente (Web o Desktop) cuando la HU tiene UI. | Captura o registro breve en el PR con datos ficticios. |
| 11 | Documentación técnica actualizada si cambia un contrato, una variable o una decisión. | README, SETUP.md o DECISIONS.md modificados en el mismo PR. |
| 12 | Issue cerrado como completed y tarjeta en Done del tablero GitHub Projects. | Issue cerrado con referencia al PR (un retiro de alcance se cierra como not planned). |

Regla de no regresión Si una suite que pasaba deja de pasar, el elemento no está terminado aunque su funcionalidad nueva funcione. No se desactivan ni omiten pruebas para lograr el merge.

# 4. DoD nivel 2: Sprint

- Todos los elementos comprometidos cumplen la DoD N1, o se devuelven explícitamente al Product Backlog con su motivo.

- Sprint Review realizada con demostración del incremento (Web, Desktop o API) y registro de asistentes, fecha y observaciones.

- Sprint Retrospective realizada y registrada en acta con acciones de mejora, responsable y fecha.

- Product Backlog, Sprint Backlog y Release Plan actualizados con el estado real (sin marcar Done trabajo no verificado).

- Regresión completa ejecutada al cierre: API, Web, Desktop y client-core sin fallos.

- Evidencias del Sprint archivadas en Fase 2/Evidencias Proyecto (salidas de pruebas, capturas, actas).

# 5. DoD nivel 3: release o entrega

- El entorno se levanta de forma reproducible con Docker Compose (docker compose up -d --build) y todos los servicios quedan *healthy*.

- Migraciones aplicadas desde cero sin errores y catálogos obligatorios provisionados (bootstrap).

- Flujo principal del MVP verificado de extremo a extremo: reserva → lista de espera → cancelación → oferta → aceptación → trazabilidad.

- Suites unitarias y E2E ejecutadas sobre el commit entregado, con salidas archivadas.

- Manual técnico y de despliegue, requisitos no funcionales y documento de diseño actualizados al commit entregado.

- README sin afirmaciones desactualizadas y sin secretos en el repositorio ni en las evidencias.

- Riesgos y pendientes conocidos declarados explícitamente (no se presentan como resueltos).

# 6. Definition of Ready (DoR)

Una historia puede ingresar a un Sprint Planning sólo si está lista. Esta regla ya se aplicaba informalmente: el Sprint Backlog del Sprint 7 indica que "no se documenta HU-030 hasta definir alcance y criterios con evidencia real".

| # | Criterio de Ready |
| --- | --- |
| 1 | Redactada como "Como <rol>, quiero <capacidad>, para <beneficio>" (las tareas técnicas declaran su objetivo). |
| 2 | Criterios de aceptación verificables, incluidos los casos de error y de permisos. |
| 3 | Trazabilidad a un requisito funcional (RF) o no funcional (RNF) y a una épica. |
| 4 | Estimada en Story Points (escala 1, 2, 3, 5, 8); si supera 8 SP se divide. |
| 5 | Dependencias identificadas (otras HU, migraciones, proveedores externos, credenciales). |
| 6 | Prioridad asignada por el Product Owner y orden en el backlog. |
| 7 | Para integraciones externas: viabilidad del proveedor comprobada (cuenta, costos, términos de uso) antes de comprometerla. |

Lección aplicada El criterio 7 se incorpora a partir de HU-043 (WhatsApp Cloud API), que se retiró del alcance el 15-10-2026 por restricciones empresariales de Meta descubiertas durante la implementación. Verificar la viabilidad antes de comprometer la HU habría evitado el trabajo descartado.

# 7. Prácticas observadas y brechas detectadas

La revisión del historial de GitHub (164 commits, 78 Pull Requests fusionados entre el 27-08-2026 y el 17-10-2026) muestra que la mayoría de los criterios N1 ya se cumplían. También identificó brechas que esta DoD corrige hacia adelante:

| Práctica | Situación observada | Acción desde el Sprint 9 |
| --- | --- | --- |
| Integración por PR | Todas las HU se integraron mediante PR (78 PR fusionados), salvo HU-005, que llegó como commit directo a main (89d15a8). | Criterio N1-2: sin commits directos a main. |
| Pruebas automatizadas | Regresión al 17-10-2026: API 691/691, Web 138/138, Desktop 165/165 y client-core 5/5. | Mantener 0 fallos como condición de merge. |
| Integración continua | Los workflows de GitHub Actions sólo crean Issues de Daily Scrum; ninguno ejecuta build ni pruebas. | Ejecutar la regresión localmente antes de cada merge (N1-3/4) y agregar un workflow de CI como mejora. |
| Estimación | Sólo HU-001 a HU-020 tienen Story Points; HU-021 en adelante figuran "por estimar". | Criterio DoR-4 obligatorio para nuevas HU. |
| Trabajo sin HU | La integración Nager.Date (PR #174, 17-10-2026) se fusionó sin una HU en el backlog. | Registrar la HU antes de iniciar (DoR) y documentarla en el Product Backlog v2.0. |
| Cierre de Issues | El Issue #165 (HU-043, retirada) quedó cerrado como COMPLETED. | Cerrar los retiros de alcance como "not planned" (N1-12). |
| Ceremonias | Existe una sola acta de retrospectiva (15-10-2026); no hay registros de Review por Sprint. | DoD N2 exige acta de Review y Retrospective por Sprint. |

# 8. Lista de verificación para Pull Requests

Plantilla sugerida para la descripción de cada PR (puede copiarse a .github/pull_request_template.md):

- [ ] HU / Issue vinculado y criterios de aceptación verificados

- [ ] npm run build OK en los workspaces afectados

- [ ] npm test OK (API / Web / Desktop / client-core según corresponda)

- [ ] E2E PostgreSQL ejecutado si toca reservas, ofertas, reasignación o permisos

- [ ] Migración Prisma incluida si cambia el esquema; prisma validate OK

- [ ] Casos negativos de autorización y validación cubiertos

- [ ] Sin secretos; .env.example actualizado si corresponde

- [ ] Validación manual en UI (captura con datos ficticios)

- [ ] Documentación actualizada (README / SETUP / DECISIONS)

# 9. Aprobación

La DoD es un acuerdo del equipo Scrum completo. Cualquier modificación se registra en el control de versiones de este documento y se comunica en la siguiente Sprint Retrospective.

| Integrante | Rol en el equipo | Fecha | Conformidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Andrés Torres | Arquitectura, backend, APIs e integraciones |  |  |
| Bastian Sepúlveda | Frontend Web, UX y mockups |  |  |
| Diego Simón | Desktop, pruebas y documentación técnica |  |  |